РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ОПШТИНА БАТОЧИНА

Фонд за уређење грађевинског земљишта,

пољопривредног земљишта, водопривреду,

шумарство, заштиту животне средине и

комуналну делатност

Ул. Краља Петра I бр.37

34227 Баточина

http://www.sobatocina.org.rs/

КОНКУРСНA ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГА - ИЗРАДА ИДЕЈНОГ РЕШЕЊА, ПРОЈЕКТА ЗА ГРЕЂЕВИНСКУ ДОЗВОЛУ И ПРОЈЕКТА ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ИЗГРАДЊИ ПРИМАРНЕ ДИСТРИБУТИВНЕ МРЕЖЕ ВОДОВОДА ЗА НАСЕЉЕ БРЗАН, ОПШТИНА БАТОЧИНА

ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

|  | Датум и време: |
| --- | --- |
| Крајњи рок за достављање понуда: | 05.02.2016. године до 10:00 сати |
| Јавно отварање понуда: | _05.02.2016. године у 10:30 сати |

Укупан број страна конкурсне документације: 38 страна

Баточина, јануар 2016. године

На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015 у даљем тексту: Закон), чл. 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 86/15), Одлуке о покретању поступка јавне набавке 1/16, бр. Одлуке 025-26/16-05 од 28.01.2016. и Решења о образовању комисије за јавну набавку, бр. 025-27/15-05 од 28.01.2016, припремљена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

за јавну набавку мале вредности – Набавка услуге израде Идејног решења, Пројекта за грађевинску дозволу и Пројекта за извођење радова на изградњи примарне дистрибутивне мреже водовода за насеље Брзан, општина Баточина, ЈН бр. 1/16

Конкурсна документација садржи:

| Поглавље | Назив поглавља | Страна |
| --- | --- | --- |
| I | Општи подаци о јавној набавци | 3 |
| II | Подаци о предмету јавне набавке | 3 |
| III | Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и опис добара, радова или услуга, начин спровођења контроле и обезбеђења гаранције квалитета, рок извршења, место извршења или испоруке добара, евентуалне додатне услуге и сл. | 4 |
| IV | Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона и упутство како се доказује испуњеност тих услова | 7 |
| V | Упутство понуђачима како да сачине понуду | 12 |
| VI | Образац понуде | 20 |
| VII | Модел уговора | 24 |
| VIII | Образац структуре понуђене цене | 30 |
| IX | Образац трошкова припреме понуде | 31 |
| X | Образац изјаве о независној понуди | 32 |
| XI | Образац изјаве o поштовању обавеза из члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама | 33 |
| XII | Списак извршених услуга (референце) | 34 |
| XIII | Потврда о извршеним услугама | 35 |
| XIV | Менично писмо | 36 |
| XV | Потврда о извршеном обиласку локације | 37 |
| XV | Oбразац изјаве | 38 |

I  ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

1. Подаци о наручиоцу

Фонд за уређење грађевинског земљишта, пољопривредног земљишта, водопривреду, шумарство, заштиту животне средине и комуналну делатност општине Баточина

34227 Баточина, ул. Краља Петра I бр.37

ПИБ: 101220644

МБ: 17271709

Интернет страна Наручиоца: http://www.sobatocina.org.rs/

(у даљем тексту: Наручилац)

2. Врста поступка јавне набавке

Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.

3. Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке број 1/16 су. услуге – Израда Идејног решења, Пројекта за грађевинску дозволу и Пројекта за извођење радова на изградњи примарне дистрибутивне мреже водовода за насеље Брзан, општина Баточина, ОРН: 71322200 – Услуге пројкетовања цевовода.

4. Контакт (лице или служба)

Лице за контакт: Оливера Јашовић и Немања Карић, тел: 034/6841-416

е - mail адреса: olja.jasovic@sobatocina.org.rs, nemanjakaric@sobatocina.org.rs.

II  ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

1. Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке бр. 1/16 су услуге – Израда Идејног решења, Пројекта за грађевинску дозволу и Пројекта за извођење радова на изградњи примарне дистрибутивне мреже водовода за насеље Брзан, општина Баточина, ОРН: 71322200 – Услуге пројкетовања цевовода.

2. Партије

Предмет јавне набавке није обилован по партијама.

III  ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, РАДОВА ИЛИ УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ.

ПРОЈЕКТНИ ЗАДАТАК

ЗА ИЗРАДУ ИДЕЈНОГ РЕШЕЊА, ПРОЈЕКТА ЗА ГРАЂЕВИНСКУ ДОЗВОЛУ И ПРОЈЕКТА ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ИЗГРАДЊИ ПРИМАРНЕ ДИСТРИБУТИВНЕ МРЕЖЕ ВОДОВОДА ЗА НАСЕЉЕ БРЗАН, ОПШТИНА БАТОЧИНА

Брзан је највеће сеоско насеље општине Баточина. Налази се у централној Србији, у источном пределу Шумадије у непосредној близини реке Велике Мораве. Заузима подручје од 72 км2, између 105 мнм и 220 мнм. Кроз Брзан пролази Коридор 10 и железничка пруга Београд – Ниш.

Према последњем попису становништва у Брзану је 2011. године било 1754 становника у око 620 домаћинстава са просечним бројем чланова по домаћинству 2,9. У демографском погледу у протеклих шездесет година присутна је тенденција опадања броја становника.

У насељу нема већих индустријских погона, осим предузећа „Брзан пласт“ за прераду отпадних сировина од ПЕТ-а и производњу регранулата, фолија и џакова. Такође, у насељу се налазе хотел, црква и школа.

Велики проблем становника Брзана је недостатк организованог водоснабдевања. Житељи се водом снабдевају из копаних и бушених бунара. Обзиром на близину Велике Мораве, у нижим деловима насеља висок ниво подземних вода и честе поплаве условљавају загађење воде у бунарима, а у вишим деловима, на загађење бунарске воде утичу непрописно изграђене и лоше одржаване септичке јаме.

У циљу одређивања дугорочне стратегије и правца развоја водоснабдевања насеља на територији општине Баточина током 2002. године урађен је “Генерални пројекат водоснабдевања насеља на територији општине Баточина”, којим је предвиђено формирање четири независна подсистема. Према том генералном решењу насеље Брзан заједно са насељима Доброводица и Кијево припада Подсистему 2.

У складу са предложеним и усвојеним техничким решењем до сада су на локацији новог баточинског изворишта „Јасик“ урађена два истражно-експлоатациона буанра Б1 и Б2, оптималног капацитета 15 л/с. У плану је изградња још два истражно-експлоатациона бунара истог капацитета, чиме би се добио укупни капацитет изворишта од 60 л/с. Такође, изграђен је и резервоар „Брзан“ лоциран изнад насеља, укупне запремине 500 м3 (кота дна резервоара је 251,00 мнм, а кота прелива је 255,00 мнм)	као и црпна станица са потисним цевоводом до резервоара у дужини од 4900 м. Резервоар „Брзан“ димензионисан је за потребе насеља Брзан, Кијево и Доброводица.

Наредна фаза формирања водоводног система Брзана је изградња примарне дистрибутивне мреже цевовода за шта је потребно израдити неопходну техничку документацију. Примарну разводну мрежу формирати као комбинацију прстенасте и гранате у складу са условима на терену, са прикључком у затварачници резервоара „Брзан“. Процењена дужина примарне дистрибутивне мреже је 13 км.

У оквиру израде ове фазе инвестиционо-техничке документације потребно је урадити:

- Избор оптималне трасе цевовода у складу са Генералним пројектом, сугестијама Инвеститора и техничким условима на терену, водећи рачуна да усвојена траса буде најповољнија и са аспекта решавања имовинско-правних односа;

- Прибављање катастарско-топографских подлога и вршење неопходних геодетских снимања и геомеханичких истражних радова;

- Израда Идејног решења за потребе прибављања локацијских услова;

- Израда Пројекта за грађевинску дозволу у складу са локацијским условима који треба да садржи:

- Прорачун потребних количина воде,

- Димензионисање цевовода примарне дистрибутивне мреже коришћењем одговарајућег софтвера за прорачун течења у затвореним цевним системима,

- Технички опис елемената дистрибутивне мреже,

- Статички прорачун објеката на траси цевовода,

- Детаљан предмер и предрачун радова,

- Графичку документацију (прегледне и детаљне ситуационе планове, подужне и попречне пресеке цевовода, детаље свих објеката на траси цевовода као и приказ положаја цевовода у односу на друге подземне инсталације у смислу укрштања и паралелног вођења).

- Израда пројекта за извођење радова на изградњи примарне дистрибутивне мреже водовода за насеље Брзан, општина Баточина

Инвеститор ће ставити на располагање Пројектанту сву постојећу техничку документацију и податке везане за разматрани систем за водоснабдевање, локацијске услове као и подршку на терену приликом дефинисања трасе цевовода.

Инвеститору техничку докуметацију предати у :

- Идејно решење (IDR) у четири (4) примерка аналогно и два (2) примерка дигитално.

- Пројекат за грађевинску дозволу (PGD) у три (3) примерка аналогно и два (2) примерка дигитално (формати: AutoCad, Word, Excel).

- Извод из пројекта за грађевинску дозволу у два (2) примерка аналогно

- Пројекат за извођење (PZI) у четири (4) примерка аналогно и два (2) примерка

Дигитално (формати: AutoCad, Word, Excel).

Пројекат мора бити урађен и оверен од стране пројектанта са одговарајућом лиценцом у складу са Законом о планирању и изградњи.

ОБАВЕЗЕ ПРОЈЕКТАНТА

Пројектант је дужан да уради предметну техничку документацију на основу:

- Потребних геодетских подлога које обезбеђује понуђач ,

- Важећих прописа, стандарда и норматива за ову врсту радова,

- Пројектног задатка Инвеститора

Пројектант је дужан да, по извршеној техничкој контроли техничке документације поступи по примедбама, уколико исте постоје.

Рок извршења тј. рок израде пројекта је максимално 30 дана, од дана закључења уговора.

Место испоруке –  Фонд за уређење грађевинског земљишта, пољопривредног земљишта, водопривреду, шумарство, заштиту животне средине и комуналну делатност општине Баточина,  ул Краља Петра 1  бр  37, 34227 Баточина.

И Н В Е С Т И Т О Р

ФОНД ЗА УРЕЂЕЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА, ПОЉОПРИВРЕДОГ ЗЕМЉИШТА, ВОДОПРИВРЕДУ, ШУЗМАРСТВО, ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И КОМУНАЛНУ ДЕЛАТНОСТ

ВД ДИРЕКТОРА

СРЂАН ЛЕПОЈЕВИЋ

Датум 					              Понуђач

М. П.

_____________________________		_____________________________

IV  УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

- УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА

  - Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. Закона, и то:

- Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона) - Доказ: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда;

- Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона) –Доказ: Правна лица: 1) Извод из казнене евиденције, односно уверењe надлежног суда  и надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова да оно и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за неко од кривичних дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре; Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих.  Предузетници и физичка лица: Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре. (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта).

Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда.

- Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона) - Доказ: Уверење Пореске управе Министарства финасија да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или потврду Агенције за приватизацију да се понуђач налази у поступку приватизације.

Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда.

- Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде – Доказ: Образац Изјаве XI у КД.

  - Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити додатне услове за учешће у поступку јавне набавке, дефинисане чл. 76. Закона, и то:

- да располаже кадровским капацитетом - минимум једним дипломираним  инж. грађевине, који мора имати лиценцу бр. 314 и једним дипомираним инж. машинства, који мора имати лиценцу бр. 332 - Доказ: копија личне лиценце број 314 и 332, копија Потврде Инжењерске коморе Србије да су лиценце важећа, заједно са доказом о радном односу ових лица (кумулативно уговор о раду и М образац) или доказ да ће лице које иначе није запошљено код понуђача бити ангажовано од стране понуђача у реализацији конкретне јавне набавке (нпр. преко уговора о делу или неког др. уговора у складу са позитивним прописима који регулишу дату област).

- да је у последњих пет година (2011., 2012., 2013., 2014. и 2015.године) извршио услуге пројектовања водовода спољне примарне разводне мреже у дужини од најмање 5km. - Доказ: Попуњен Образац XII: Списак извршених услуга (референце), са Потврдама наручиоца о извршеним услугама (Образац XIII), фотокопијама уговора и окончане ситуације (рачуна) о пруженим услугама.

Напомена: Потврде Наручилаца о реализацији закључених уговора могу бити на оригиналном Обрасцу из конкурсне документације или издате од стране других наручилаца на њиховим обрасцима, при чему такве потврде морају имати све елементе које садржи Образац из конкурсне документације и то:

- назив и адреса Наручиоца

- назив и седиште понуђача

- облик наступања за радове за које се издаје Потврда

- изјава да су радови за потребе тог наручиоца извршени квалитетно и у уговореном року

- врста радова

- дужина пројектоване водоводне мреже

- уговорена вредност

- број и датум уговора

- изјава да се Потврда издаје ради учешћа на тендеру и у друге сврхе се не може користити

- контакт особа наручиоца и телефон

- потпис овлашћеног лица и печат наручиоца

  - Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона.

  - Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а додатне услове испуњавају заједно.

- УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА

Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, у складу са чл. 77. став 4. Закона, понуђач доказује достављањем Изјаве (Образац изјаве понуђача, дат је у поглављу IV одељак 3.), којом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75.. Закона, дефинисане овом конкурсном документацијом, осим услова из члана 75. став 1. тачка 5) Закона.

Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. Уколико Изјаву потписује лице које није уписано у регистар као лице овлашћено за заступање, потребно је уз понуду доставити овлашћење за потписивање.

Испуњеност додатних услова се доказује доставаљањем доказа описаних у делу IV Услови за учешће у поступку јавне набавке из члана 75. и 76. Закона и упутство како се доказује испуњеност тих услова, поглавље 1. Услови за учешће у поступку јавне набавкеиз члана 75. и 76. Закона, тачка 1.2. на стр. 7 и 8 КД.

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да достави Изјаву подизвођача (Образац изјаве подизвођача, дат је у поглављу IV одељак 3.), потписану од стране овлашћеног лица подизвођача и оверену печатом.

Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је понуда оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа о испуњености услова.

Ако понуђач у остављеном примереном року, који не може бити краћи од 5 дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне регистре не морају да доставе доказ из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Извод из регистра Агенције за привредне регистре, који је јавно доступан на интернет страници Агенције за привредне регистре.

Понуђач није дужан да доставља на увид доказе који су јавно доступни на интернет страницама надлежних органа.

Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни.

Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски документ, осим уколико подноси електронску понуду када се доказ доставља у изворном електронском облику.

Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе.

Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су

документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе.

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.

3. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА

О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ

НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу

И З Ј А В У

Понуђач  _____________________________________________[навести назив понуђача] у поступку јавне набавке услуга израде Идејног решења, Пројекта за грађевинску дозволу и Пројекта за извођење радова на изградњи примарне дистрибутивне мреже водовода за насеље Брзан, општина Баточина, број 1/16, испуњава све обавезне услове из чл. 75. Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:

- Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;

- Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;;

- Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној територији);

- Понуђач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

Место:_____________                                                            Понуђач:

Датум:_____________                         М.П.                     _____________________

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА

О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ

НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник подизвођача, дајем следећу

И З Ј А В У

Подизвођач____________________________________________ [навести назив подизвођача] у поступку јавне набавке услуга израде Идејног решења, Пројекта за грађевинску дозволу и Пројекта за извођење радова на изградњи примарне дистрибутивне мреже водовода за насеље Брзан, општина Баточина, број 1/16, испуњава све услове из чл. 75. Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:

- Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;

- Подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;

- Подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној територији).

Место:_____________                                                            Подизвођач:

Датум:_____________                         М.П.                     _____________________

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом.

V УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА

Понуђач подноси понуду на српском језику.

2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

Понуду доставити на адресу: Фонд за уређење грађевинског земљишта, пољопривредног земљишта, водопривреду, шумарство, заштиту животне средине и комуналну делатност општине Баточина, ул. Краља Петра I бр.37, 34227 Баточина, са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку услуге – Израда Идејног решења, Пројекта за грађевинску дозволу и Пројекта за извођење радова на изградњи примарне дистрибутивне мреже водовода за насеље Брзан, општина Баточина, ЈН бр 1/16 - НЕ ОТВАРАТИ”. Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 05.02.2016.године до 10:00 часова.

Понуде ће се отварари истог дана, 05.02.2016.године у просторијама Наручиоца, са почетком у 10:30 часова.

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом.и Наручилац ће такву понуду вратити понуђачу неотворену са

назнаком да је поднета неблаговремено.

Понуда мора да садржи:

- Образац понуде

- Модел уговора

- Образац структуре понуђене цене

- Образац трошкова припрема понуде

- Образац изјаве о независној понуди

- Попуњену, потписану и печатирану спецификацију услуга

- Oбразац извршених услуга (референце)

- Потврда о извршеним услугама

- Образац изјаве о поштовању обавеза из члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама

- Средство финансијског обезбеђења

- Потврду о извршеном обиласку локације

- Тражене доказе предвиђене IV делом кон.документације ("Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл.75. и чл.76. Закона и упутство како се доказује испуњеност услова")

3. ПАРТИЈЕ

Предмет јавне набавке није обликован по партијама.

4.  ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА

Подношење понуде са варијантама није дозвољено.

5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде.

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља.

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Фонд за уређење грађевинског земљишта, пољопривредног земљишта, водопривреду, шумарство, заштиту животне средине и комуналну делатност општине Баточина, ул. Краља Петра I бр.37, 34227 Баточина,  са назнаком:

„Измена понуде за јавну набавку услуге – Израда Идејног решења, Пројекта за грађевинску дозволу и Пројекта за извођење радова на изградњи примарне дистрибутивне мреже водовода за насеље Брзан, општина Баточина, ЈН бр 1/16 - НЕ ОТВАРАТИ” или

„Допуна понуде за јавну набавку услуге – Израда Идејног решења, Пројекта за грађевинску дозволу и Пројекта за извођење радова на изградњи примарне дистрибутивне мреже водовода за насеље Брзан, општина Баточина, ЈН бр 1/16 - НЕ ОТВАРАТИ” или

„Опозив понуде за јавну набавку услуге – Израда Идејног решења, Пројекта за грађевинску дозволу и Пројекта за извођење радова на изградњи примарне дистрибутивне мреже водовода за насеље Брзан, општина Баточина, ЈН бр 1/16 - НЕ ОТВАРАТИ” или

„Измена и допуна понуде за јавну набавку услуге – Израда Идејног решења, Пројекта за грађевинску дозволу и Пројекта за извођење радова на изградњи примарне дистрибутивне мреже водовода за насеље Брзан, општина Баточина, ЈН бр 1/16 - НЕ ОТВАРАТИ”.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.

6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ

Понуђач може да поднесе само једну понуду.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

У Обрасцу понуде (поглавље VI), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем.

7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде (поглавље VI) наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу,  а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу.

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу IV конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује испуњеност услова (Образац изјаве из поглаваља IV одељак 3.).

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.

8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА

Понуду може поднети група понуђача.

Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. Закона:

- податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем,

- опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу IV конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује испуњеност услова (Образац изјаве из поглавља IV одељак 3.).

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у име задругара.

Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом.

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.

9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ  ПОНУДЕ

9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања.

Рок плаћања је 45 дана, а у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Сл. гласник РС” бр. 119/2012)], од дана.испоставе пројектне документације и фактуре - ситуације, којима се потврђује извршење услуга.

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.

Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.

9.2. Захтев у погледу рока извршења услуге

Рок извршења услуге не може бити дужи од 30 дана од дана закључења уговора.

9.3. Захтев у погледу рока важења понуде

Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда.

У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде.

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати понуду.

10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ

Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност.

Цена је фиксна и не може се мењати.

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона.

Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај део одвојено искаже у динарима.

11. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО ОРГАНУ ИЛИ СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ  ИЛИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И СЛ., А КОЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства финансија и привреде.

Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне средине и у Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине.

Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству рада, запошљавања и социјалне политике.

12. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА

I Понуђач је дужан да уз понуди достави:

Средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде и то:

1)	Понуђач је обавезан да уз понуду достави 1 (једну) сопствену бланко меницу за озбиљност понуде, у висини од 10% од вредности понуде без ПДВ-а, оверену и потписану од стране овлашћеног лица Понуђача, у складу са картаном депонованих потписа лица овлашћених за потпис. Меница мора бити са клаузулама “безусловна”, “неопозива”, “наплатива на први позив”, ”без протеста” и мора бити евидентирана у регистру меница и овлашћења Народне банке Србије. Уз меницу мора бити достављено и менично овлашћење, фотокопија картона депонованих потписа овлашћених лица и доказ о регистрацији менице код НБС.

У меничном овлашћењу треба да стоји да ће се меница реализовати у следећим случајевима:

-	Ако је Понуђач изменио или опозвао понуду за време трајања важности понуде, без сагласности Наручиоца,

-	Ако је понуђач, иако је упознат са чињеницом да је његова понуда прихваћена од Наручиоца као најповољнија, одбио да потпише уговор сходно условима из понуде,

-	Ако Понуђач не обезбеди или одбије да достави гаранције за повраћај авансног плаћања (ако понуђач тражи авансно плаћање), за добро извршење посла и за отклањање недостатака у гарантном.

Рок важења менице не може бити краћи од рока важења понуде.

II Изабрани понуђач је дужан да достави следећа средства финансијског обезбеђења:

Изабрани Понуђач дужан је да даном потписивања уговора, преда 1 (једну) сопствену бланко меницу која мора бити са клаузулама “безусловна”, “неопозива”, “наплатива на први позив”, ”без протеста”, и то:

- 1 (једну) меницу, као гаранцију за добро извршење посла, у износу од 10% уговорене вредности без ПДВ-а, са роком важности 30 (тридесет) дана дуже од уговореног рока за пружање предметне услуге.

Менице и менична овлашћења морају бити прописно потписане и оверене од стране овлашћеног лица Понуђача, у складу са картаном депонованих потписа лица овлашћених за потпис. Уз менице достављају се и менична овлашћења, картон депонованих потписа и доказ о регистрацији меница код НБС.

13. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на располагање.

14. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

Заинтересовано лице може, у писаном облику [путем поште на адресу наручиоца: Општина Баточина, Фонд за уређење грађевинског земљишта, пољопривредног земљишта, водопривреду, шумарство, заштиту животне средине и комуналну делатност, 34227 Баточина, ул. Краља Петра I бр.37, електронске поште на e-mail: olja.jasovic@sobatocina.org.rs или nemanjakaric@sobatocina.org.rs или факсом: 034/6842-314) тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде.

У том случају, наручилац је дужан да у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор објави на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници. .

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН бр. 1/16 Израда Идејног решења, Пројекта за грађевинску дозволу и Пројекта за извођење радова на изградњи примарне дистрибутивне мреже водовода за насеље Брзан, општина Баточина. Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију.

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није дозвољено.

Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. Закона.

15. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. Закона).

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

16. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ ПОНДЕРА ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Најнижа понуђена цена“.

18. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ЈЕДНАКИМ БРОЈЕМ ПОНДЕРА ИЛИ ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ

Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио краћи рок извршења услуге. У случају истог понуђеног рока извршења услуге, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио дужи рок важења понуде.

19. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА

Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде. (Образац изјаве, дат је у поглављу XI конкурсне документације).

20. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.

21. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице које има интерес за доделу уговора у овом поступку јавне набавке и које је претрпело или би могло да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама Закона о јавним набавкама (у даљемтексту: подносилац захтева).

Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији. Захтев за заштиту права се доставља непосредно, електронском поштом на е-маил olja.jasovic@sobatocina.org.rs и nemanjakaric@sobatocina.org.rs, факсом на број: 064/6842-314  или препорученом пошиљком са повратницом.

Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим ако Законом о јавним набавкама није другачије одређено.

Захтев за заштиту права садржи:

- назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт;

- назив и адресу наручиоца;

- податке о јавној набавци која је предмет захтевам односно о одлуци наручиоца;

- повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке;

- чињенице и доказе којима се повреде доказују;

- потврду о уплати таксе из члана 156. Закона о ЈН;

- потпис подносиоца.

Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је примљен од стране наручиоца најкасније седам дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. Закона о јавним набавкама указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио.

Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока за подношење понуда, а након истека рока из става 4. Овог одељка (рок из става 3. члана 149. ЗЈН), сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.

После доношења одлуке о додели уговора и одлуке о обустави поступка, рок за подношење захтева за заштиту права је пет дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење захтева из става 4. и 5. овог одељка (рокови и зстава 3. и 4. члана 149. ЗЈН), а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.

Наручилац објављује обавештење о поднетом захтеву за заштиту права на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници најкасније у року од два дана од дана пријема захтева за заштиту права, које садржи податке из Прилога 3Љ из ЗЈН.

Подносилац захтева за заштиту права је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу у износу од 60.000 динара, на следећи начин:

Број рачуна: (број- 840-30678845-06),

Позив на број: (број или ознака јавне набавке)

Сврха плаћања: ЗЗП, Назив наручиоца, број или ознака јавне набавке

Корисник: БуџетРепубликеСрбије.

Поступак заштите права у поступцима јавних набавки прописан је чл. 138. до 167. ЗЈН.

22. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН

Одлука о дедели уговора биће донета у року од 10 дана од дана отварања понуда.

Наручилац ће уговор о јавној набавци доставити понуђачу којем је уговор додељен у року од осам дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона.

У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Закона.

VI ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку услуга израде Идејног решења, Пројекта за грађевинску дозволу и Пројекта за извођење радова на изградњи примарне дистрибутивне мреже водовода за насеље Брзан, општина Баточина, ЈН број 1/16.

1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

| Назив понуђача: |  |
| --- | --- |
| Адреса понуђача: |  |
| Матични број понуђача: |  |
| Порески идентификациони број понуђача (ПИБ): |  |
| Име особе за контакт: |  |
| Електронска адреса понуђача (e-mail): |  |
| Телефон: |  |
| Телефакс: |  |
| Број рачуна понуђача и назив банке: |  |
| Лице овлашћено за потписивање уговора |  |

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:

А) САМОСТАЛНО

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

| 1) | Назив подизвођача: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |
| 2) | Назив подизвођача: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |

Напомена:

Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

| 1) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 2) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 3) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |

Напомена:

Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ: Набавка услуге израде Идејног решења, Пројекта за грађевинску дозволу и Пројекта за извођење радова на изградњи примарне дистрибутивне мреже водовода за насеље Брзан, општина Баточина, ЈН број 1/16.

| Укупна цена без ПДВ-а |  |
| --- | --- |
| Укупна цена са ПДВ-ом |  |
| Рок важења понуде |  |
| Рок и начин плаћања |  |
| Рок извршења услуге |  |

Датум 					              Понуђач

М. П.

_____________________________			________________________________

Напомене:

Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.

Уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија, понуђачи ће попуњавати образац понуде за сваку партију посебно.

VII МОДЕЛ УГОВОРА

УГОВОР

о

пружању услуге израде Идејног решења, Пројекта за грађевинску дозволу и Пројекта за извођење радова на изградњи примарне дистрибутивне мреже водовода за насеље Брзан, општина Баточина

Закључен између:

Фонда за уређење грађевинског земљишта, пољопривредног земљишта, водопривреду, шумарство, заштиту животне средине и комуналну делатност општине Баточина

са седиштем у Баточини, улица Краља Петра I бр.37 .,

ПИБ:.101220622,  Матични број: 17271709

Број рачуна: 840-314644-06, Назив банке:Управа за трезор

кога заступа.Срђан Лепојевић,вд  директора

(у даљем тексту: Наручилац)

и

................................................................................................

са седиштем у ............................................, улица .........................................., ПИБ:.......................... Матични број: ........................................

Број рачуна: ............................................ Назив банке:......................................,

кога заступа...................................................................

(у даљем тексту: Извршилац),

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

Остали (подизвођачи или чланови групе понуђача)

Основ уговора:

ЈН Број: 1/16

Број и датум одлуке о додели уговора:...............................................

Понуда изабраног понуђача бр. ______ од.........................................

Члан 1.

ПРЕДМЕТ УГОВОРА: Израда Идејног решења, Пројекта за грађевинску дозволу и Пројекта за извођење радова на изградњи примарне дистрибутивне мреже водовода за насеље Брзан, општина Баточина.

Уговорене услуге из овог Члана Извршилац ће извршити за рачун Наручиоца и то у свему према понуди _________ од ____.____.______. године, и пројектном задатку Наручиоца.

Пројектни задатак и његове измене

Члан 2.

Извршилац је дужан да благовремено и детаљно проучи пројектни задатак на основу којег се израђује техничка документација саобразно овом уговору, као и да од Наручиоца благовремено, писмено затражи објашњење у вези са недовољно јасним детаљима.

Наручилац је дужан да поступи по захтевима Извршиоца и да му у примереном року, у писменој форми, пружи тражено објашњење о пројектном задатку.

Ако уочи недостатке у пројектном задатку и сматра да ту документацију треба мењати у циљу побољшања или из других разлога, Извршилац је дужан да о томе благовремено обавести Наручиоца.

Цена

Члан 3.

Вредност услуга - цена без ПДВ-а износи ___________________динара, словима:_________________________________________________ .

Вредност услуга - цена са ПДВ-ом износи ___________________динара, словима:___________________________________________________________

Члан 4.

Уговорена цена је фиксна и не може се мењати услед повећања цене елемената на основу којих је одређена. Осим вредности рада, цена обухвата и све остале зависне трошкове .

Услови и начин плаћања

Члан 5.

Уговорне стране су сагласне да се плаћање по овом уговору изврши у року од 45 дана од момента израде пројекта и доставе фактуре или окончане ситуације за извршену услугу

Уколико Наручилац делимично оспори фактуру, дужан је да исплати неспорни део.

Рок

Члан 6.

Извршилац се обавезује да уговорене услуге изврши у року од ______ (не дужем од 30 календарских дана од дана закључења уговора.

Уколико Извршилац не поступи у складу са ставом 1 овог члана, Наручилац има право да раскине овај уговор и од Извршиоца захтева накнаду штете.

Члан 7.

Рок за израду пројекта се не може продужавати, без обостране сагласности Наручиоца и Извршиоца.

Уговорна казна

Члан 8.

Уколико Извршилац не изврши своје услуге у уговореном року, дужан је да плати Наручиоцу уговорну казну у висини 0,5 ‰ од укупно уговорене вредности за сваки дан закашњења, с тим што укупан износ казне не може бити већи од 5% од вредности укупно уговорних радова. Наплату уговорне казне

Наручилац ће извршити, без претходног пристанка Извршиоца, умањењем рачуна наведеног у фактури.

Обавезе Извршиоца

Члан 9.

Извршилац  се обавезује  да  на  дан  закључења  уговора  преда  Наручиоцу бланко сопствену меницу и менично овлашћење за добро извршење посла, у корист Наручиоца у износу од 10% од вредности уговора са ПДВ-ом, која треба да буде са клаузулом  „без  протеста“,  роком  доспећа  „по  виђењу“  и  роком  важења  и  роком важења 60 дана дуже од рока за коначно извршење посла, с тим да евентуални продужетак рока за извршење услуге има за последицу и продужење рока важења менице и меничног овлашћења, за исти број дана за који ће бити продужен и рок за извршење услуге.

Члан 10.

Извршилац је у обавези да за услуге из Члана 1. изврши у складу са техничким прописима и стандардима, а на нивоу савремених научних достигнућа. Извршилац је одговоран за исправност опште концепције, техничких решења, техничку и нумеричку тачност прорачуна и графичке документације.

Члан 11.

Ако Наручилац одустане од извршења дела уговорених услуга који је већ узет у рад од стране Извршиоца, дужан је да исплати вредност започетих услуга као да су извршени, а Наручилац је обавезан да исте заврши и преда Наручиоцу.

У случају да Наручилац жели да одустане од израде неког дела посла пре него што је започет, у обавези је да писмено обавести Извршиоца најмање 15 дана пре почетка радова на том послу.

Члан 12.

Извршилац је дужан да техничку документацију на захтев Наручиоца, образложи и брани пред комисијом за техничку контролу и без посебне накнаде поступи по оправданим примедбама комисије у року од 15 дана од дана пријема тих примедби у писменој форми, а под условом да исте не представљају промену пројектног задатка.

Извршилац сноси све трошкове својих представника у раду комисије за техничку контролу.

Члан 13.

Идејно  решење урадити у (4) примерка аналогно и два (2) примерка дигитално, Пројекат за грађевинску дозволу (PGD) у три (3) примерка аналогно и два (2) примерка дигитално (формати: AutoCad, Word, Excel), Извод из пројекта за грађевинску дозволу у два (2) примерка аналогно, Пројекат за извођење (PZI) у четири (4) примерка аналогно и два (2) примерка дигитално (формати: AutoCad, Word, Excel).

Идејно решење (по Правилнику о садржини,начину поступку израде и начин вршења контроле теничке документације према класи и намени објекта Сл.гласник РС бр.23/15) треба да садржи :

- Општу документацију из чл.29.Правилника-Прилог 9 ПТД

- Текстуална документација:

- Нумеричка документација:

- Графичка  документација:

Пројекат за грађевинску дозволу мора да садржи :

- Главну свеску

- Општу документацију:

Пројекат за извођење мора да садржи:

- Општу документацију:

- Текстуалну документацију:

- Нумеричку документацију:

- Графичку документацију:

Графичка документација пројекта за извођење радова израђује се у размери која је одговарајућа за грађење односно извођење радова.

Обавезе Наручиоца

Члан 14.

Наручилац се обавезује:

- да Извршиоцу плати уговорену цену под условима и на начин одређен чланом 5.овог Уговора;

- да преда пројектанту пројектни задатак и све друге неопходне податке за израду пројектне документације;

- да обезбеди техничку контролу пројектне документације преко, за то овлашћене, која није израдила ту техничку документацију.

Квалитет документације

Члан 15.

Пројектна документација мора бити израђена на начин одређен овим уговором, и у складу са прописима и правилима струке.

Извршилац је дужан да сагласно прописима и правилима струке провери правилност техничких решења и рачунских радњи у техничкој документацији коју је израдио и да исте овери.

Извршилац је одговоран за техничка решења која се предвиђају у техничкој докумантацији.

Ако Извршилац не изради техничку докумантацију, односно њене делове по уговореном пројектном задатку и у складу са техничким прописима, као и према резултатима сопствног проверавања и правилима струке, Наручилац има право да захтева обустављање и даљу израду техничке документације, односно њеног дела, односно да захтева испуњење пројектованих уговорених обавеза.

Члан 16.

Извршилац је дужан да пружи доказе о функционалности објекта саобразно пројектном задатку, као и квалитету предвиђеног материјала за уграђивање и опреме у израђеној техничкој документацији, што ће се детаљно објаснити у техничком опису и спецификацији коришћених стандарда или прилагањем атеста.

Ако контрола Наручиоца уз подношење одговарајућих доказа, захтева измену поједних материјала или опреме коју Извршилац предвиђа у техничкој документацији, Извршилац је дужан да ову измену омогући.

Члан 17.

Када израђена документација има такав недостатак који је чини неупотребљивом или је урађена у супротности са изричитим условима овог уговора, наручилац може, не тражећи претходно отклањање недостатака, раскинути овај уговор и захтевати накнаду штете.

Одговорност за недостатке

Члан 18.

Наручилац је дужан прегледати урађену пројектну документацију одмах након позива Извршиоца и о нађеним недостацима без одлагања обавестити Извршиоца.

После прегледа и пријема уговорене докумантације, Извршилац више не одговара за недостатке који су се могли опазити обичним прегледом, осим за скривене недостатке.

Члан 19.

Наручилац, када уредно обавести Извршиоца да урађена документација има неки недостатак, може захтевати да се тај недостатак отклони и за то му одреди примерен рок.

Наручилац има право и на накнаду штете утврђеним ставом 1. овог члана.

Уколико Извршилац не отклони недостатке у датом року, Наручилац ће то утврдити на терет Извршилац.

Члан 20.

Ако урађена документација има недостатак због кога није у супротности са изричитим условима овог уговора, Наручилац је дужан допустити Извршиоцу да недостатак отклони у датом року.

Ако Извршилац не отклони недостатак до истека датог рока, Наручилац може, по свом избору, извршити отклањање недостатака на рачун Извршиоца или снизити накнаду или раскинути овај уговор.

У случајевима из става 1 и 2 овог члана, Наручилац има право на накнаду штете.

Члан 21.

Сматраће се да је Извршилац предао Наручиоцу техничку  документацију из Члана 1. када Наручилац потпише да је исту примио, под условом да је добио позитивно мишљење од извршиоца техничке контроле.

Раскид Уговора

Члан 22.

Наручилац задржава право да једнострано раскине овај Уговор уколико извршене услуге не одговарају прописима или стандардима за ову врсту посла и квалитету наведеном у понуди Извршиоца, а Извршилац није поступио по примедбама Наручиоца.

Уговор се раскида писменом изјавом која садржи основ за раскид уговора и доставља се другој уговорној страни.

Остале одредбе

Члан 23.

За све што овим Уговором није посебно утврђено примењују се одредбе Закона о облигационим односима.

Члан 24.

Саставни део овог Уговора је понуда Извођача бр. ____ од ___.___.2016. године.

Члан 25.

Све евентуалне спорове уговорне стране ће решавати споразумно, а уколико до споразума не дође,надлежан је привредни суд у Крагујевцу.

Члан 26.

Овај Уговор ступа на снагу даном потписа уговорних страна.

Члан 27.

Овај Уговор је сачињен у шест истоветних примерака, по три за сваку уговорну страну.

ЗА НАРУЧИОЦА			                                   ЗА ИЗВРШИОЦА

вд Директора 	     Директор

_______________________                                     _________________________

Срђан Лепојевић

VIII  ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ

СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ

|  | ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ | УКУПНА ЦЕНА |
| --- | --- | --- |
| 1. | Укупна цена за пружање предметне услуге |  |
| 2. | Остали зависни трошкови |  |
| 3. | Трошкови пдв-а |  |
| 4. | Укупна цена без пдв-а (1+2) |  |
| 5. | Укупна цена са пдв-ом (1+2+3) |  |

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:

- У колони 1 уписати укупну цену за пружање предметне услуге

- У колони 2 уписати остале зависне трошкове

- З колони 3 уписати износ пдв-а

- У колони 4 уписати укупну цену предмета јавне набавке без пдв-а – за пружање предметне услуге + остали зависни трошкови (износ из колоне 1 + износ из колоне 2)

- У колони 5 уписати укупну цену предмета јавне набавке са пдв-ом – за пружање предметне услуге + остали зависни трошкови + износ обрачунатог пдв-а (износ из колоне 1 + износ из колоне 2 + износ из колоне 3)

Датум 					              Понуђач

М. П.

_________________________                    ________________________

IX ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач__________________________ [навести назив понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:

| ВРСТА ТРОШКА | ИЗНОС ТРОШКА У РСД |
| --- | --- |
| УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ |  |

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно

| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
| --- | --- | --- |

X  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26. Закона, ________________________________________,

(Назив понуђача)

даје:

ИЗЈАВУ

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку јавне набавке услуге израде Идејног решења, Пројекта за грађевинску дозволу и Пројекта за извођење радова на изградњи примарне дистрибутивне мреже водовода за насеље Брзан, општина Баточина, бр. 1/16, поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
| --- | --- | --- |

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручилац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2) Закона.

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

XI  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА  ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2. ЗАКОНА

У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача дајем следећу

ИЗЈАВУ

Понуђач........................................................................................... у поступку јавне набавке услуга израде Идејног решења, Пројекта за грађевинску дозволу и Пројекта за извођење радова на изградњи примарне дистрибутивне мреже водовода за насеље Брзан, општина Баточина бр. 1/16, поштовао је обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и гарантујем да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуда.

Датум 		           Понуђач

________________                        М.П.                   __________________

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

XII  СПИСАК ИЗВРШЕНИХ УСЛУГА

Предмет јавне набавке - услуга израде Идејног решења, Пројекта за грађевинску дозволу и Пројекта за извођење радова на изградњи примарне дистрибутивне мреже водовода за насеље Брзан, општина Баточина, ЈНМВ бр 1/16

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу

И З Ј А В У

Понуђач ______________________________________________ потврђује под пуном

моралном, кривичном и материјалном одговорношћу да смо за наведену јавну набавку,

извршили следеће услуге:

| Наручилац | Врста услуга | Период извршења услуге | Дужина пројектоване водоводне мреже |
| --- | --- | --- | --- |

Датум 		           Понуђач

________________                        М.П.                        __________________

XIII  ПОТВРДА О РЕАЛИЗАЦИЈИ ЗАКЉУЧЕНИХ УГОВОРА

_____________________________________

Назив наручиоца

_____________________________________

Адреса

Овим потврђујемо да је понуђач

,из _________________________________________________________________

(написати облик наступања: а) самостално; б) члан групе; ц) овлашћени члан;

д) подизвођач)

за потребе Наручиоца

____________________________________________________________ ,

квалитетно и у уговореном року извршио услуге

___________________________________________________________________

(навести врсту услуге)

укупне дужине од ____________________ , у вредности од укупно ______________

динара без пдв-а, односно у вредности од укупно ________________ динара са пдв-ом,

а на основу уговора број   ____________________________ од _________________.

Ова потврда се издаје ради учешћа на тендеру и у друге сврхе се не може користити.

Контакт особа Наручиоца: ______________________________,

Телефон: _________________

Датум:                          Потпис овлашћеног лица Наручиоца

___________              __________________________________

М.П.

Образац копирати у потребном броју примерака.

XIV  ГАРАНЦИЈА ЗА ОЗБИЉНОСТ ПОНУДЕ

- ОБРАЗАЦ МЕНИЧНОГ ПИСМА – ОВЛАШЋЕЊА

На основу Закона  о меници и тачке 1, 2 и 6 Одлуке о облику, садржини и начину коришћења јединствених инструмената платног промета

Дужник – правно лице:	______________________________________________

Седиште – адреса:          ______________________________________________

Матични број: ____________________    ПИБ:_____________________________

У месту: _________________________  Дана: ____________________________

Текући рачун: _____________________  Код банке: _______________________

ИЗДАЈЕ ПОВЕРИОЦУ: _________________________________________________

Текући рачун: _____________________   Код банке: _______________________

МЕНИЧНО ПИСМО – ОВЛАШЋЕЊЕ ЗА КОРИСНИКА  БЛАНКО, СОЛО МЕНИЦЕ Предајемо вам бланко, соло меницу ____________ (број менице) и овлашћујемо __________________________________________, као Повериоца, да предату меницу може попунити на износ од _______________ динара (10%, од вредности уговора /без ПДВ/), на име озбиљности понуде, по ЈНМВ број 1/16.

Овлашћује се _________________________________________, као Поверилац, да у складу са конкурсном документацијом за наплату доспеле хартије од вредности - менице, безусловно и неопозиво, без протеста и трошкова, вансудски, иницира наплату, издавањем налога за наплату на терет рачуна Дужника код банке, а у корист рачуна Повериоца.

Овим изричито и безусловно ОВЛАШЋУЈЕМО банке код којих имамо рачуне, да наплату изврше на терет рачуна Дужника код тих банака, односно овлашћујемо ове банке да поднете налоге за наплату заведу у евиденцију редоследа чекања због евентуалног недостатка средстава на рачуну или због обавезе поштовања редоследа наплате са рачуна утврђеног Законом о платном промету и прописима донетим на основу овог закона, и истовремено изјављујемо да се одричемо права на повлачење и отказивање налога за наплату и на сторнирање задужења по основу обавеза из конкурсне документације и потписаног и овереног меничног овлашћења за корисника бланко соло менице од ______. 2016.године.

Меница је важећа 30 (шездесет) дана од дана отварања понуде и у случају да у току трајања рока  дође до: промена лица овлашћених за заступање предузећа, лица одговорних за располагање средствима са рачуна Дужника, промена печата, статусних промена код Дужника, оснивања нових правних субјеката од стране Дужника и других промена од значаја за правни промет.

Меница се може поднети на наплату најраније трећег дана од дана доспећа наведених обавеза Понуђача _______________________.

Датум издавања Овлашћења __. __. ____. године

ДУЖНИК – ИЗДАВАЛАЦ МЕНИЦЕ	                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ________________________________

XV  ПОТВРДА О ИЗВРШЕНОМ ОБИЛАСКУ ЛОКАЦИЈЕ

Потврђујемо да је  ____________________________(име и презиме особе која је извршила увид у пројектну документацију и локацију), у име понуђача ___________________________________________________________________ (назив и адреса понуђача) дана ______ 2016. године у поступку јавне набавке услуга израде Идејног решења, Пројекта за грађевинску дозволу и Пројекта за извођење радова на изградњи примарне дистрибутивне мреже водовода за насеље Брзан, општина Баточина, бр. ЈН 1/16, извршио обилазак локације за коју је потребно извршити предметну услугу.

Датум: _______________                               Потпис овлашћеног лица Наручиоца

___________________________

М.П.

Напомена: Расположиви термини за обилазак локације:

- 01.02.2016.године од 10,00 – 14,00 часова

- 04.02.2016.године од 10,00 – 14,00 часова

XVI  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ

О В Л А Ш Ћ Е Њ Е

Овим писаним документом се доказује да је наведена и доле потписана особа овлашћена за потпис на понуди у поступку јавне набавке услуга израде Идејног решења, Пројекта за грађевинску дозволу и Пројекта за извођење радова на изградњи примарне дистрибутивне мреже водовода за насеље Брзан, општина Баточина, бр. ЈН 1/16, у својству одговорног лица понуђача.

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ___________________________________________________

ПОЛОЖАЈ У ПРЕДУЗЕЋУ ____________________________________________

ЈМБГ ОДГОВОРНОГ ЛИЦА ПОНУЂАЧА/НОСИОЦА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОНУДЕ

___________________________________________________________________

Датум______________ године

М.П.

ПОТПИС

____________________________

(потписује се особа која је званични потписник предузећа)

Напомена: Овај образац се попуњава и потписује само за случај да понуду и остале прилоге на обрасцима из конкурсне документације, потписује лице које није званични потписник предузећа– заступник уписан у регистар АПР-а.

У противном, образац се не мора достављати.