РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ОПШТИНА БАТОЧИНА

ФОНД ЗА УРЕЂЕЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА, ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА, ВОДОПРИВРЕДУ, ШУМАРСТВО, ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЈАВНА НАБАВКА БР. 03/2014

РАДОВИ

НА ИЗГРАДЊИ МАГИСТРАЛНОГ ЦЕВОВОДА Ø315 ДО РЕЗЕРВОАРА „ПЛОЧЕ“ У БАТОЧИНИ, СТАЦИОНАЖЕ ОД

km 10+107,92 до km 12+262,96

Баточина, август 2014. године

На основу чл. 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, у даљем тексту: Закон), чл. 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 29/2013), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 03/2014, деловодни број 025-282/14-05 од 15.08.2014. године и Решења о образовању комисије за јавну набавку број 03/2014, деловодни број 025-285/14-05 од 19.08.2014. године, припремљена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

у отвореном поступку за јавну набавку: Радови на изградњи магистралног цевовода 315 до резервоара „Плоче“ у Баточини, стационаже од

km 10+107,92 до km 12+262,96 ЈН бр. 03/2014

Конкурсна документација садржи:

| Поглавље | Назив поглавља | Страна |
| --- | --- | --- |
| I | Општи подаци о јавној набавци | 3 |
| II | Подаци о предмету јавне набавке | 4 |
| III | Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и опис добара, радова или услуга, начин спровођења контроле и обезбеђења гаранције квалитета, рок извршења, место извршења или испoруке добара, евентуалне додатне услуге и сл. | 5-11 |
| IV | Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона и упутство како се доказује испуњеност тих услова | 12-18 |
| V | Упутство понуђачима како да сачине понуду | 19-28 |
| VI | Образац понуде | 29-32 |
| VII | Модел уговора | 33-40 |
| VIII | Образац трошкова припреме понуде | 41 |
| IX | Образац изјаве о независној понуди | 42 |
| X | Образац изјаве о поштовању обавеза из чл. 75. ст. 2. Закона | 43 |
| XI | Списак изведених радова | 44 |
| XII | Потврда о реализацији закључених уговора | 45 |
| XIII | Изјава о одговорном извођачу радова | 46 |
| XIX | Образац меничног овлашћења за озбиљност понуде | 47 |
| XX | Образац меничног овлашћења за добро извршење посла | 48 |
| XXI | Образац меничног овлашћења за poвраћај аванса | 49 |
| XXII | Образац меничног овлашћења за отклањање недостатака у гарантном року | 60 |

I   ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

1.Подаци о наручиоцу

Наручилац: Фонд за уређење грађевинског земљишта, пољопривредног земљишта, водопривреду, шумарство, заштиту животне средине и комуналне делатности општине Баточина

Адреса: Ул. Краља Петра I бр.37, 24227 Баточина

Интернет страница: www.sobatocina.org.rs

2. Врста поступка јавне набавке

Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку, у складу са законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.

3. Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке бр. 03/2014 су Радови на изградњи магистралног цевовода 315 до резервоара „Плоче“ у Баточини, стационаже од km 10+107,92 до km 12+262,96

4. Циљ поступка

Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.

5. Контакт

Лице за контакт: Оливера Јашовић

Е - mail адреса: olja.jasovic@sobatocina.org.rs

Тел: 034/6841-416

II  ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

- Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке ЈН бр.03/2014 су: Радови на изградњи магистралног цевовода 315 до резервоара „Плоче“ у Баточини, стационаже од km 10+107,92 до km 12+262,96 – OРН: 45231300 – Радови на изградњи цевовода за воду и канализацију.

- Партије

Набавка није обликована по партијама.

III  ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА  И РАДОВА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ.

| ПРЕДМЕР И ПРЕДАРЧУН РАДОВА НА ИЗГРАДЊИ И РЕКОНСТРУКЦИЈИ МАГИСТРАЛНОГ ЦЕВОВОДА 315 ДО РЕЗЕРВОАРА „ПЛОЧЕ“ У БАТОЧИНИ, СТАЦИОНАЖЕ ОД km 10+107,92 ДО km 12+262,96 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| рб | Опис | Јед.мере | Количина | Јед.цена |  |  | Укупно |
| 1. ПРЕТХОТНИ И ГЕОДЕТСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Рашчишћавање терена и постављање ознака и знакова, трака за обележавање градилишта | паушално |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Обележавање трасе, постављање помоћних ознака, обележавање других инсталација (телефона, енергетике ...) | m | 2.154,76 |  |  |  |  |
| 1.3. | Сечење и разбијање асфалта | m2 | 1.857,00 |  |  |  |  |
| 1.4. | Враћање асфалта у првобитно стање | m2 | 1.857,00 |  |  |  |  |
| УКУПНО: |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. ЗЕМЉАНИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Машински и ручни ископ земље у материјалу III категорије за ровове водоводних цеви и бетонске шахове. Траса рова мора да одговара урбанистичко техничким условима и пројекту. Ископани материјал се депонује 1m од ивице рова. Ако се при ископу наиђе на друге инсталације и објекте, извођач је дужан да изврши њихово обезбеђење, а на том делу је обавезан ручни ископ. Позиција обухвата депоновање земље на потребном одстојању, црпљење подземне воде, одржавање дна рова, као и све друге трошкове који терете ову позицију. Обрачун по m3 ископане земље са разупирањем. -машински 90% - ручно 10% | m3 m3 | 2.812,00 312,00 |  |  |  |  |
| 2.2. | Ископ за шахтове -Ручни ископ земље за бетонирање шахтове. Позиција обухвата и ручни ископ за проширење рова приликом бетонирања шахтова. | m3 | 92 |  |  |  |  |
| 2.3. | Грубо и фино планирање дна рова -После извршеног ископа, а пре насипања песка извршити фино планирање дна рова према датим котама и падовима +-3cm. Пре финог планирања извести потребне корекције (ископ или затрпавање) да би се добио потребан пад. | m2 | 2.154,76 |  |  |  |  |
| 2.4. | Набавка, транспорт, разношење и разастирање песка по дну рова. Фино планирање, затрпавање песком до на 10 cm изнад цеви по извршеној монтажи. | m3 | 941,84 |  |  |  |  |
| 2.5. | Затрпавање рова земљом по извршеној монтажи цеви у слојевима у по 20 cm. После насипања сваког слоја вршити набијање виброплочом или сл. | m3 | 1.810,76 |  |  |  |  |
| 2.6. | Одвоз вишка материјала на депонију удаљености до 6km. У обрачун улази транспорт, истовар и грубо планирање на депонији, као и потребан алат и радна снага. | m3 | 1.313,24 |  |  |  |  |
| 2.7. | Затрпавање рова шљунком природне гранулације (урадити на прилазима испод путева) у слојевима у по 20 cm са набијањем | m3 | 371,40 |  |  |  |  |
| УКУПНО: |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. БЕТОНСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Бетонирање доње плоче шахтова армираним бетоном MB-30, d=15cm. Доњу плочу израдити у свему према статичком прорачуну. Бетон за шахтове мора бити водонепропусан. У цену је урачуната и оплата по контури плоче. Обрачун је по m3 уграђеног бетона. | m3 | 1,50 |  |  |  |  |
| 3.2. | Зидање зидова шахтова бетонским блоковима дим.20х20х40cm. Oбрачун је m3 зида. | m2 | 26,00 |  |  |  |  |
| 3.3. | Бетонирање горње плоче шахтова армираним бетоном MB-30, d=15cm. Горњу плочу израдити у свему према статичком прорачуну. Бетон за шахтове мора бити водонепропусан. У цену је урачуната и оплата по контури плоче. Обрачун је по m3 уграђеног бетона | m3 | 1,22 |  |  |  |  |
| 3.4. | Бетонирање анкер блокова неармираним бетоном МВ-20 у свему према детаљима из пројкекта. Обрачун је по m3 уграђеног бетона | m3 | 4,2 |  |  |  |  |
| 3.5. | Уградња бетонских прстенова -Набавка, транспорт и уградња готових префабрикованих прстенова D/h 1000/500mm, дебљине зидова d=10cm, за шахтове, у свему према важећим техничким прописима за ту врсту радова. | ком | 3,00 |  |  |  |  |
| 3.6. | Уградња завршних бетонских прстенова -Набавка, транспорт и уградња готових префабрикованих елемената –бетонских завршних прстенова D/d/h 1000/600/900mm, дебљине зидова d=10cm за шахтове, у свему према важећим техниким прописима за ту врсту радова. | ком | 1,00 |  |  |  |  |
| УКУПНО: |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. АРМИРАЧКИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Набавка, транспорт, чишћење, сечење, савијање, постављање и везивање бетонског гвожђа према спецификацији датој у плану арматуре. Арматура мора бити постављена према пројекту и чврсто повезана, а заштитни слој бетона обезбедити према статичком прорачуну и важећим прописима. Бетонирање сваке позиције може да почне тек када надзорни орган прегледа и записнички прими постављену арматуру. |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | RА 400/500 | kg | 189,11 |  |  |  |  |
| 4.2. | МАR 500/560 | kg | 96,96 |  |  |  |  |
| УКУПНО: |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. МОНТЕРСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Испорука и уградња PЕ цеви Ø315 за притисак 10 бара. Материјал треба да одговара квалитету 100 за полиетилен. Цеви се спајају термозаваривањем | m' | 2.154,76 |  |  |  |  |
| 5.2. | Спајање цевовода | ком | 180,00 |  |  |  |  |
| 5.3. | Монтажа фазонских комада од ливеног гвожђа према детаљима из пројекта: -венац од тврдог PЕ Ø 315 -Слободна прирубница од сивог лива Ø 300 -Огранак са прирубницама Т Ø 300/100 -Спојница са прирубницама FF Ø 100 L 600 - Спојница са прирубницама FF Ø 100 L 800 - Спојница са прирубницама FF Ø 300 L 800 -лук са стопом 100 -Аутоматски усисно-одзрачни вентил са једном куглом и великом отвором VV Ø 100 | ком ком ком ком ком ком ком ком | 4,00 4,00 2,00 1,00 1,00 4,00 1,00 1,00 |  |  |  |  |
| 5.4. | Монтажа затварача. -Набавка, транспорт и монтажа засуна са посебним заптивним и спојним материјалом за PN 10 бара. - -Пљоснати затварачи Ø 100 - -Пљоснати затварачи Ø 300 | ком ком | 2,00 2,00 |  |  |  |  |
| 5.5. | Заптивни спојни елементи: гумене заптивке, завртњи и навртке. Обрачун паушално 2% од цене водоводне арматуре. | паушално | 0,02 |  |  |  |  |
| 5.6. | Шахт поклопци -Набавка, транспорт и уградња ливено гвоздених каналских поклопаца и оквира за шахтове, за пробно оптерећење 10 Мр. | ком | 3,00 |  |  |  |  |
| 5.7. | Пењалице -Набавка, транспорт и уградња ливено гвоздених пењалица | ком | 17,00 |  |  |  |  |
| 5.8. | Челична цев за заштиту цевовода -Набавка, транспорт и уградња Челичних цеви Ø500 за заштиту водоводних цеви на месту укрштања са жел. пругом, магистралним путем и на месту полагања испод корита потока, у свему према детаљима из пројекта. У цену радова улази комплетна припрема и радови на утискивању заштитне колоне на предметним укрштањима. | m | 110 |  |  |  |  |
| 5.9. | Набавка, транспорт и уградња челичног цевоовда 315мм са антикорозионом и топлотном заштитом НП 10, и постављање цевовода на мостовску конструкцију, као и спајање са ПЕ цевоводом | m | 35 |  |  |  |  |
| 6. ОСТАЛИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Хидрауличко испитивање цевовода на пробни притисак према техничким условима из пројекта, уз обавезно присуство надзорног органа. | m' | 2.154,76 |  |  |  |  |
| 6.2. | Дезинфекција и прање цевовода према важећим прописима. | m' | 2.154,76 |  |  |  |  |
| 6.3. | Снимање изведеног стања након изврешених радова. -Пре затрпавања цевовода, а после завршеног хидрауличног испитивања извршити снимање цевовода а податке унети у катастар подземних инсталација и извршити пријаву катастарској управи | m' | 2.154,76 |  |  |  |  |
| 6.4. | Маркирање цевовода -Израда и постављање бетонских стубова са месинганом плочицом за маркирање цевовода на преломима и одвојцима цевовода у свему према детаљу из пројекта. | ком | 45 |  |  |  |  |
| 6.5. | Непредвиђени радови -Ова позиција обухвата све непрдвиђене радове. Паушална сума ће се трошити на основу одобрења надзорног органа. Максимални износ 3% од свих радова. | паушално | 0,03 |  |  |  |  |
| 6.6. | Елаборат изведеног стања -Израдити елаборат изведеног стања по упутству надзорног органа. | паушално |  |  |  |  |  |
| УКУПНО: |  |  |  |  |  |  |  |
| РЕКАПИТУЛАЦИЈА |  |  |  |  |  |  |  |
| РБ | Врста радова |  |  |  |  | Вредност |  |
| 1. | ПРЕТХОДНИ И ГЕОДЕТСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |
| 2. | ЗЕМЉАНИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |
| 3. | БЕТОНСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |
| 4. | АРМИРАЧКИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |
| 5. | МОНТЕРСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |
| 6. | ОСТАЛИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |
| УКУПНО БЕЗ ПДВ-А: |  |  |  |  |  |  |  |
| словима: |  |  |  |  |  |  |  |
| ПДВ: |  |  |  |  |  |  |  |
| УКУПНО СА ПДВ-ОМ ( 20% ): |  |  |  |  |  |  |  |
| словима: |  |  |  |  |  |  |  |

НАПОМЕНА: ОБИЛАЗАК ТРАСЕ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НАРУЧИЛАЦ ЋЕ ОРГАНИЗОВАТИ У ДОГОВОРУ СА ЗАИНТЕРЕСОВАНИМ ПОНУЂАЧЕМ.

ОБИЛАЗАК СЕ ОРГАНИЗУЈЕ ЗА СВЕ ЗАИНТЕРЕСОВАНЕ ПОНУЂАЧЕ РАДИ УПОЗНАВАЊА ПОНУЂАЧА СА КОНФИГУРАЦИЈОМ ТЕРЕНА И УСЛОВИМА НА ТЕРЕНУ. Заинтересовани Понуђачи за обилазак трасе, потребно је да се јаве на адресу Фонд за уређење грађевинског земљишта, пољопривредног земљишта, водопривреду, шумарство, заштиту животне средине и комуналне делатности општине Баточина, Ул. Краља Петра I бр.37 или на е-mail: olja.jasovic@sobatocina.org.rs.

IV   УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

- УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА

  - Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. Закона, и то:

- Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона);

- Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона);

- Да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објављивања позива за подношење понуде (чл. 75. ст. 1. тач. 3) Закона);

- Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона);

- Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине (чл. 75. ст. 2. Закона).

  - Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити додатне услове за учешће у поступку јавне набавке,  дефинисане чл. 76. Закона, и то:

- Кадровски капацитет:

- најмање 50 (педесет) лица у сталном радном односу код Понуђача, од којих 3 (три) стално запослена радника морају бити дипломирани грађевински инжењери, хидротехничке струке са лиценцом 413 или 414, а стално запослени вариоци, који ће бити ангажовани на извршењу уговора, морају имати сертификат за варење (чеоно) спајање полиетилена и коругованих цеви.

- Да планирани одговорни извођач радова који ће решењем бити именовани за извођење радова у предметној јавној набавци поседује личну лиценцу и то 413 или 414 – 1 извршилац

- Технички капацитет:

- Дизалица носивости > 16 тона – 1 комад

- Ровокопач – 3 комада

- Камиони кипери носивисти > 10 тона – 3 комада

- Машина за варење пластике – 2 комад

- Машина за сечење асфалта – 1 комад

- Вибро набијач – 1 комад

- Агрегат – 2 комада

- Муљна пумпа – 2 комада

- Финансијски капацитет:

- Да је у претходне 3 обрачунске године (2011, 2012. и 2013.) остварио приход у минималном износу од 500.000.000,00 динара

- Пословни капацитет:

- Да је у претходних 5 обрачунских година (2009, 2010, 2011, 2012. и 2013.) остварио пословни приход по основу изведених радова на изградњи и реконструкцији спољних мрежа инсталација водовода са пратећим објектима у износу од минимум 250.000.000,00 динара без ПДВ-а, од чега је најмање два закључена уговора, појединачне вредности од најмање 40.000.000,00 динара без ПДВ-а.

- Понуђач мора да докаже да над њим није покренут поступак стечаја или ликвидације, односно да није покренут претходни стечајни поступак.

  - Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона и услов из члана 75. став 1. тачка 5) Закона, за део набавке који ће понуђач извршити преко подизвођача.

  - Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а додатне услове испуњавају заједно.

Услов из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, дужан је да испуни понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.

- УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА

Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује достављањем следећих доказа:

- Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона - Доказ: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда:

- Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона - Доказ: Правна лица: 1) Извод из казнене евиденције, односно уверењe основног суда на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре; 2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала; 3) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих.  Предузетници и физичка лица: Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта).

Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;

- Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 3) Закона - Доказ: Правна лица: Потврде привредног и прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања делатности, или потврда Агенције за привредне регистре да код тог органа није регистровано, да му је као привредном друштву изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објаве позива за подношење понуда; Предузетници: Потврда прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања делатности, или потврда Агенције за привредне регистре да код тог органа није регистровано, да му је као привредном субјекту изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објаве позива за подношење понуда Физичка лица: Потврда прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања одређених послова.

Доказ мора бити издат након објављивања позива за подношење понуда;

- Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона - Доказ: Уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или потврду Агенције за приватизацију да се понуђач налази у поступку приватизације.

Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;

- Услов из члана чл. 75. ст. 2.  - Доказ: Потписан о оверен Oбразац изјаве (Образац изјаве, дат је у поглављу XII). Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

Испуњеност додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује достављањем следећих доказа:

- Кадровски капацитет:

- најмање 50 (педесет) лица у сталном радном односу код Понуђача, од којих 3 (три) стално запослена радника морају бити дипломирани грађевински инжењери, хидротехничке струке са лиценцом 413 или 414 а стално запослени вариоци, који ће бити ангажовани на извршењу уговора, морају имати сертификат за варење (чеоно) спајање полиетилена и коругованих цеви.

Докази:

- ППОД образац којим понуђач доказује да располаже са минимум 50 (педесест) стално запослених радника од којих 3 (три) стално запослена радника морају бити дипломирани грађевински инжењери хидротехничке струке. За све запослене и за 3 (три) дипломирана инжењера хидротехничке струке и вариоце са сертификатом, понуђач мора доставити доказ којим на несумњив начин доказује да су исти стално запослени код понуђача и да поседују звање дипломираног инжењера хидротехничке струке (фотокопија радне књижице, М3А или другог одговарајућег обрасца, а за инжењере и лиценце и потврде о важности лиценци). Понуђач је у обавези да достави ППОД образац који је оверен у месецу који претходи месецу у коме је објављен јавни позив, или касније (фотокопија).

- понуђач је дужан да за захтеване атестиране завариваче ПЕ цеви уз понуду достави потврду о извршеној обуци код испоручиоца опреме за заваривање или код овлашћене установе – лабораторије.

- Да планирани одговорни извођач радова који ће решењем бити именовани за извођење радова у предметној јавној набавци поседује личну лиценцу и то 413 или 414 – 1 извршилац

Докази:

Копија личне лиценце (413 или 414) и потврда о важењу лиценце издате од Инжењерске коморе Србије заједно са доказима о радном статусу (докази о радном статусу: за наведеног носиоца лиценце који је код понуђача запослен – фотокопија радне књижице и МА или другог одговарајућег обрасца, уз изјаву понуђача о одговорним извођачима, који ће решењем бити именовани за извођење радова у предметној јавној набавци и који ће бити расположиви у периоду извршења уговора за предметну јавну набавку.

- Технички капацитет:

- Дизалица носивости > 16 тона – 1 комад

- Ровокопач – 3 комада

- Камиони кипери носивисти > 10 тона – 3 комада

- Машина за варење пластике – 2 комад

- Машина за сечење асфалта – 1 комад

- Вибро набијач – 1 комад

- Агрегат – 2 комада

- Муљна пумпа – 2 комада

Докази:

– за средства набављена до 31.12.2013. године - пописна листа или аналитичке картице основних средстава, на којима ће маркером бити означена тражена техничка опрема;

-  за средства набављена од 1.1.2014. године рачун и отпремницa;

-  техничка опремљеност понуђача може се доказати и уговором о закупу са пописном листом закуподавца на којој ће маркером бити означена закупљена техничка опрема или уговором о лизингу.

- За моторна возила доставити фотокопију саобраћајне дозволе, очитану саобраћајну дозволу, копију полисе обавезног осигурања возила, важећих на дан отварања понуда. На фотокопији саобраћајне дозволе уписати везу са доказом о располагању.

За радне машине доставити фотокопију саобраћајне дозволе и очитану саобраћајну дозволу, важећу на дан отварања понуда. На фотокопији саобраћајне дозволе уписати везу са доказом о располагању. За радне машине за које се не издаје саобраћајна дозвола, уместо саобраћајне дозволе доставити потврду о регистрацији.

- Финансијски капацитет:

- Да је у претходне 3 обрачунске године (2011, 2012. и 2013.) остварио приход у минималном износу од 500.000.000,00 динара

Доказ:

Извештај о бонитету за јавне набавке (образац БОН-ЈН) који издаје Агенција за привредне регистре, који мора да садржи: статусне податке понуђача, сажети биланс стања и биланс успеха за претходне три обрачунске године (2011, 2012 и 2013). Уколико у обрасцу БОН-ЈН нису доступни подаци за 2013. годину, понуђач је у обавези да достави биланс стања и биланс успеха за 2013. годину

- Пословни капацитет:

- Да је у претходних 5 обрачунских година (2009, 2010, 2011, 2012. и 2013.) остварио пословни приход по основу изведених радова на изградњи и реконструкцији спољних мрежа инсталација водовода са пратећим објектима у износу од минимум 250.000.000,00 динара без ПДВ-а, од чега је најмање два закључена уговора, појединачне вредности од најмање 40.000.000,00 динара без ПДВ-а.

- Понуђач мора да докаже да над њим није покренут поступак стечаја или ликвидације, односно да није покренут претходни стечајни поступак.

Докази:

Списак изведених радова на изградњи и реконструкцији спољних мрежа инсталација водовода са пратећим објектима у претходних пет година (2009, 2010, 2011, 2012. и 2013.), у укупном износу од 250.000.000,00 динара без ПДВ, уз потврде издате и потписане од стране наручилаца,Уговоре о извођењу радова, а за најмање један посао на изградњи и реконструкцији спољних мрежа инсталација водовода са пратећим објектима, у минималном износу од

40.000.000,00 динара без ПДВ, понуђач је у обавези да уз уговор и потврду о изведеним радовима достави и окончану ситуацију у којој ће маркером бити означени радови на изградњи и реконструкцији спољних мрежа инсталација водовода са пратећим објектима у минималном износу од 40.000.000,00 динара без ПДВ

Напомена: Потврде Наручилаца о реализацији закључених уговора могу бити на оригиналном Обрасцу из конкурсне документације или издате од стране других наручилаца на њиховим обрасцима, при чему такве потврде морају имати све елементе које садржи Образац из конкурсне документације и то:

- назив и адреса Наручиоца

- назив и седиште понуђача

- облик наступања за радове за које се издаје Потврда

- изјава да су радови за потребе тог наручиоца извршени квалитетно и у уговореном року

- врста радова

- уговорена вредност

- уговорена вредност радова

- број и датум уговора

- изјава да се Потврда издаје ради учешћа на тендеру и у друге сврхе се не може користити

- контакт особа наручиоца и телефон

- потпис овлашћеног лица и печат наручиоца

Да би понуђач доказао да је био ликвидан ( односно да није био неликвидан) у последњих шест месеци од објављивања позива за подношење понуда доставља потврду о броју дана неликвидности НБС или Извештај о бонитету НБС који мора да садржи податке о данима неликвидности.

Уколико понуду подноси група понуђача понуђач је дужан да за  сваког члана групе достави наведене доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4), а доказ из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, дужан је да достави понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.

Додатне услове група понуђача испуњава заједно.

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да за подизвођача достави доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а доказ из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, за део набавке који ће понуђач извршити преко подизвођача.

Наведене доказе о испуњености услова понуђач може доставити у виду неоверених копија, а наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је понуда на основу извештаја за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа.

Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Понуђачи који су регистровани у регистру понуђача који води Агенција за привредне регистре не морају да доставе доказ из чл.  75. ст. 1. тач. 1) до 4).

Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни.

Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски документ, осим уколико подноси електронску понуду када се доказ доставља у изворном електронском облику.

Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе.

Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе.

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.

V  УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА

Понуђач подноси понуду на српском језику.

2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

Понуду доставити на адресу: 34227 Баточина, Ул. Краља Петра I бр.37, са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку - Радови на изградњи магистралног цевовода 315 до резервоара „Плоче“ у Баточини, стационаже од km 10+107,92 до km 12+262,96, ЈН бр.03/2014. - НЕ ОТВАРАТИ”. Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 29.09.2014.године у 10 часова.

Понуде се отварају истог дана у просторијама Наручиоца у 10:30 часова.

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручулац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом.

Конкурсна документација мора да садржи:

- Оверену сваку страну страну документације печатом и потписом законског заступника Понуђача.

- Јемственик за конкурсну документацију

- Све прилоге и примењиве обрасце потписане и оверене из конкурсне документације

- Динамички план радова

3. ПАРТИЈЕ

Набавка није облиована по партијама.

4.  ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА

Подношење понуде са варијантама није дозвољено.

5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде.

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља.

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: 34227 Баточина, Ул. Краља Петра I бр.37,  са назнаком:

„Измена понуде за јавну набавку - Радови на изградњи магистралног цевовода 315 до резервоара „Плоче“ у Баточини, стационаже од km 10+107,92 до km 12+262,96, ЈН бр.03/2014. - НЕ ОТВАРАТИ”  или

„Допуна понуде за јавну набавку - Радови на изградњи магистралног цевовода 315 до резервоара „Плоче“ у Баточини, стационаже од km 10+107,92 до km 12+262,96, ЈН бр.03/2014. - НЕ ОТВАРАТИ” или

„Опозив понуде за јавну набавку - Радови на изградњи магистралног цевовода 315 до резервоара „Плоче“ у Баточини, стационаже од km 10+107,92 до km 12+262,96, ЈН бр.2/2014. - НЕ ОТВАРАТИ”  или

„Измена и допуна понуде за јавну набавку - Радови на изградњи магистралног цевовода 315 до резервоара „Плоче“ у Баточини, стационаже од km 10+107,92 до km 12+262,96, ЈН бр.03/2014 - НЕ ОТВАРАТИ”.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.

6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ

Понуђач може да поднесе само једну понуду.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

У Обрасцу понуде (поглавље VII), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем.

7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде (поглавље VII) наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу,  а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу.

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу V конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова.

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.

8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА

Понуду може поднети група понуђача.

Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1) до 6) Закона и то податке о:

- члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем,

- понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор,

- понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења,

- понуђачу који ће издати рачун,

- рачуну на који ће бити извршено плаћање,

- обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу V конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова.

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у име задругара.

Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом.

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.

9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ  ПОНУДЕ

9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања.

Рок плаћања је 45 дана, од дана испостављања авансне, привремене или окончане ситуације коју испоставља понуђач, а којим је потврђено извођење радова.

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.

Понуђачу је дозвољено да захтева аванс до 25%.

9.2. Захтеви у погледу гарантног рока

Гаранција за изведене радове на изградњи магистралног цевовода 315 до резервоара „Плоче“ у Баточини, стационаже од km 10+107,92 до km 12+262,96 не може бити краћа од 24 месеца од дана завршетка радова.

9.3. Захтев у погледу рока извођења радова

Рок извођења радова је минимум 20 дана – максимум 60 дана.

Место извођења радова – насељена места Брзан и Баточина.

9.4. Захтев у погледу рока важења понуде

Рок важења понуде не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуда.

У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде.

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати понуду.

10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ

Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност.

Цена је фиксна и не може се мењати.

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона.

Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај део одвојено искаже у динарима.

11. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО ОРГАНУ ИЛИ СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ  ИЛИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И СЛ., А КОЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства финансија и привреде.

Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне средине и у Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине.

Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству рада, запошљавања и социјалне политике.

12. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА

I Понуђач је дужан да уз понуди достави:

Средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде и то:

1)	Меницу са меничним овлашћењем за озбиљност понуде, у вредности од 10% од вредности уговора без ПДВ-а, са валутом доспећа 60 (шездесет) дана од дана отварања понуда, којом се гарантује да ће понуђач платити укупан износ из менице по пријему првог позива Наручиоца у писаној форми и изјаве у којој се наводи да је:

- понуђач изменио или опозвао понуду за време трајања важности понуде, без сагласности Наручиоца,

- понуђач, иако је упознат са чињеницом да је његова понуда прихваћена од Наручиоца као најповољнија, одбио да потпише уговор сходно условима из понуде.

Соло меница мора бити регистрована код Народне банке Србије, безусловна, платива на први позив, не може садржати додатне услове за исплату, краће рокове од рокова које је одредио Наручилац, мањи износ од онога који је одредио Наручилац или промењену месну надлежност за решавање спорова. Соло меница мора да садржи потпис и печат понуђача. Менично писмо/овлашћење обавезно мора да садржи (поред осталих података) и тачан назив корисника меничног писма/овлашћења (Наручиоца), предмет јавне набавке – број ЈН и назив јавне набавке, износ на који се издаје који мора бити у динарима са пдв-ом, са навођењем рока важности.

Уколико меница и менично овлашћење нису дати у складу са претходним ставом исте ће се сматрати неисправним и понуда ће се одбити као неисправна.

Уз меницу, понуђачи су дужни да доставе и следећа документа, и то:

- фотокопију картона депонованих потписа овлашћених лица за потписивање налога за пренос средстава

-  фотокопију ОП обрасца (са лицима овлашћеним за заступање понуђача)

2) Соло меницу за добро извршење посла - Изабрани понуђач се обавезује да приликом закључења уговора преда наручиоцу соло меницу са меничним овлашћењем за добро извршење посла са картоном депонованих потписа из једне банке и потврду о регистрацији менице, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив. Соло меница за добро извршење посла издаје се у висини од 10% од укупне вредности уговора без ПДВ-а, са роком важности који је 30 (тридесет) дана дужи од истека рока за коначно извршење посла. Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност менице за добро извршење посла мора да се продужи. Наручилац ће уновчити меницу за добро извршење посла у случају да понуђач не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором. Поднета меница не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове, мањи износ или промењену месну надлежност за решавање спорова.

3) Изабрани понуђач се обавезује да приликом закључења уговора преда наручиоцу бланко сопствену меницу и менично овлашћење за повраћај аванса с ПДВ-ом у корист Наручиоца са картоном депонованих потписа из једне банке и потврду о регистрацији менице, која треба да буде са клаузулом „без протеста”, роком доспећа „по виђењу” и роком важења најмање до потписивања Записника о примопредаји;

4) Изабрани понуђач се обавезује да ће на дан примопредаје радова доставити Наручиоцу бланко сопствену меницу и менично овлашћење за отклањање недостатака у гарантном року са картоном депонованих потписа из једне банке и потврду о регистрацији менице, у износу од 5% од укупне вредности уговора са ПДВ-ом, у корист Наручиоца, која треба да буде са клаузулом „без протеста”, роком доспећа „по виђењу” и роком важења 3 дана дуже од гарантног рока.

13. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на располагање.

14. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

Заинтересовано лице може, у писаном облику [путем поште на адресу наручиоца, електронске поште на e-mail или факсом тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде.

Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор доставити у писаном облику и истовремено ће ту информацију објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН бр. 03/2014 Радови на изградњи магистралног цевовода 315 до резервоара „Плоче“ у Баточини, стационаже од km 10+107,92 до km 12+262,96. Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију.

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није дозвољено.

Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. Закона.

15. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. Закона).

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

16. ДОДАТНО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ИСПУЊЕЊА УГОВОРНИХ ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА КОЈИ СЕ НАЛАЗЕ НА СПИСКУ НЕГАТИВНИХ РЕФЕРЕНЦИ

Понуђач који се налази на списку негативних референци који води Управа за јавне набавке, у складу са чланом 83. Закона, а који има негативну референцу за предмет набавке који није истоврстан предмету ове јавне набавке, а уколико таквом понуђачу буде додељен уговор, дужан је да у тренутку закључења уговора преда наручиоцу банкарску гаранцију за добро извршење посла, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив. Банкарска гаранција за добро извршење посла издаје се у висини од 15%,  (уместо 10% из тачке 12. Упутства понуђачима како да сачине понуду) од укупне вредности уговора без ПДВ-а, са роком важности који је 30 (тридесет) дана дужи од истека рока за коначно извршење посла. Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност банкарске гаранције за добро извршење посла мора да се продужи.

17. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ ПОНДЕРА ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „економски најповољнија понуда“.

Наручилац ће одабрати економски најповољнију понуду према следећим критеријумима:

- елемент критеријума: цена ......................................................... 80 пондера

- елемент критеријума поседовање сертификата  ИСО 9001 или OHSAS 18001 за извођача радова  ..........................................................   7 пондера

- елемент критеријума: поседовање сертификата  ИСО 9001 или OHSAS 18001 за добављача полиетиленских цеви .............. ................   5 пондера

- елемент критеријума: гарантни рок ...........................................  3 пондера

- елемент критеријума: аванс ......................................................... 3 пондера

- елемент критеријума: рок извођења радова ............................  2 пондера

1) Цена:

Понуђачу који понуди најнижу укупну цену радова додељује се максималних 80 пондера за елемент критеријума „Цена“. Осталим понуђачима се додељују пондери за наведени елемент критеријума применом следеће формуле:

C min                     C = број остварених бодова на основу понуђене цене

C= --------------- х 80         C pon = цена понуђача

C pon                     C min = минимална понуђена цена

2) Сертификат ИСО 9001 или OHSAS 18001 стандард за извођача радова:

- поседује ИСО 9001 или OHSAS 18001 стандард   ............................... 7 пондера

- не поседује ИСО 9001 или OHSAS 18001 стандард   .......................... 0 пондера

3) Сертификат ИСО 9001 или OHSAS 18001 стандард за добављача полиетиленских цеви:

- поседује ИСО 9001 или OHSAS 18001 стандард   ............................... 5 пондера

- не поседује ИСО 9001 или OHSAS 18001 стандард   .......................... 0 пондера

4) Гарантни рок:

Понуђачу који понуди најдужи гарантни рок додељује се максимална 3 пондера за елемент критеријума „Гарантни рок“. Осталим понуђачима се додељују пондери за наведени елемент критеријума применом следеће формуле:

Gmax -  Gp

G=[ 1- ------------------] x 3

Gmax- Gmin

G = број остварених бодова на основу понуђеног гарантног рока

Gp = гарантни рок из понуде која се оцењује

Gmin = минимални понуђени гарантни рок

Gmax = максимални гарантни рок

5) Аванс:

Понуђачу који понуди најнижи аванс додељује се максимална 3 пондера за елемент критеријума „Аванс“. Осталим понуђачима се додељују пондери за наведени елемент критеријума применом следеће формуле:

Аp -  Аmin

А=[ 1- ------------------] x 3

Аmax- Аmin

А = број остварених бодова на основу понуђеног аванса

Аp = аванс из понуде која се оцењује

Аmin = минимални понуђени аванс

Аmax = максимални дозвољени аванс одређен конкурсном документацијом – 25 %

5) Рок извођења радова:

Понуђачу који понуди најкраћи рок за извођење радова додељује се максимална 2 пондера за елемент критеријума „Рок извођења радова“. Осталим понуђачима се додељују пондери за наведени елемент критеријума применом следеће формуле:

Rp -  Rmin

R=[ 1- ------------------] x 2

Rmax- Rmin

R = број остварених бодова на основу понуђеног рока за извођење радова

Rp = рок извођења радова из понуде која се оцењује

Rmin = минимални понуђени рок за извођење радова

Rmax = максимални рок извођења радова одређен конкурсном документацијом – 60 дана

18. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ЈЕДНАКИМ БРОЈЕМ ПОНДЕРА ИЛИ ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ

Уколико две или више понуда имају исти број пондера, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио нижу цену. У случају исте понуђене цене, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио дужи гарантни рок.

19. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА

Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине.  (Образац изјаве, дат је у поглављу X конкурсне документације).

20. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.

21. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице, или пословно удружење у њихово име.

Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје наручиоцу. Примерак захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој комисији. Захтев за заштиту права се доставља непосредно, електронском поштом на e-mail olja.jasovic@sobatocina.org.rs  или препорученом пошиљком са повратницом. Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико Законом није другачије одређено. О поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки, најкасније у року од 2 дана од дана пријема захтева.

Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније  7 дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања.  У том случају подношења захтева за заштиту права долази до застоја рока за подношење понуда.

После доношења одлуке о додели уговора из чл. 108. Закона или одлуке о обустави поступка јавне набавке из чл. 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту права је 10 дана од дана пријема одлуке.

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.

Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу у изнoсу од 80.000,00 динара уколико оспорава одређену радњу наручиоца пре отварања понуда на број жиро рачуна: 840-742221843-57, шифра плаћања: 153, позив на број 97 74-008, сврха уплате: Републичка административна такса са назнаком јавне набавке на коју се односи (број или друга ознака конкретне јавне набавке), корисник: буџет Републике Србије.

Уколико подносилац захтева оспорава одлуку о додели уговора такса износи 80.000,00 динара уколико понуђена цена понуђача којем је додељен уговор није већа од 80.000.000 динара, односно такса износи 0,1 % понуђене цене понуђача којем је додељен уговор ако је та вредност већа од 80.000.000 динара.

Уколико подносилац захтева оспорава одлуку о обустави поступка јавне набавке или радњу наручиоца од момента отварања понуда до доношења одлуке о додели уговора или обустави поступка, такса износи 80.000,00 динара уколико процењена вредност јавне набавке (коју ће подносилац сазнати на отварању понуда или из записника о отварању понуда) није већа од 80.000.000 динара, односно такса износи 0,1 % процењене вредности јавне набавке ако је та вредност већа од 80.000.000 динара.

Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. Закона.

22. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН

Одлука о дедели уговора биће донета у року од 25 дана од дана отварања понуда.

Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен уговор у року од 8 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона.

У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Закона.

VI  ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку Радови на изградњи магистралног цевовода 315 до резервоара „Плоче“ у Баточини, стационаже од km 10+107,92 до km 12+262,96 - ЈН број 03/2014

1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

| Назив понуђача: |  |
| --- | --- |
| Адреса понуђача: |  |
| Матични број понуђача: |  |
| Порески идентификациони број понуђача (ПИБ): |  |
| Име особе за контакт: |  |
| Електронска адреса понуђача (e-mail): |  |
| Телефон: |  |
| Телефакс: |  |
| Број рачуна понуђача и назив банке: |  |
| Лице овлашћено за потписивање уговора |  |

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:

А) САМОСТАЛНО

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

| 1) | Назив подизвођача: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |
| 2) | Назив подизвођача: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |

Напомена:

Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

| 1) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 2) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 3) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |

Напомена:

Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ Радови на изградњи магистралног цевовода 315 до резервоара „Плоче“ у Баточини, стационаже од km 10+107,92 до km 12+262,96

| Укупна цена без ПДВ-а |  |
| --- | --- |
| Укупна цена са ПДВ-ом |  |
| Рок и начин плаћања |  |
| Рок важења понуде |  |
| Аванс (%) |  |
| Гарантни период |  |
| Рок извођења радова |  |

Датум 					              Понуђач

М. П.

_____________________________			________________________________

Напомене:

Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.

Уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија, понуђачи ће попуњавати образац понуде за сваку партију посебно.

VII  МОДЕЛ УГОВОРА

УГОВОР

О ИЗГРАДЊИ МАГИСТРАЛНОГ ЦЕВОВОДА 315 ДО РЕЗЕРВОАРА „ПЛОЧЕ“ У БАТОЧИНИ, СТАЦИОНАЖЕ КМ 10+107,92 ДО КМ 12+262,96

Закључен у Баточини, дана ___________. 2014.године, између:

- Фонда за уређење грађевинског земљишта, пољопривредног земљишта, водопривреду, шумарство, заштиту животне средине и комуналне делатности општине Баточина, са седиштем у Баточини, улица Краља Петра I, ПИБ 101220644, матични број17271709, број рачуна:840-314644-06 код Управе за Трезор,  који заступа  директор  Александра Ивић ( у даљем тексту Наручилац)

и

- _____________________________________________________________, адреса:_________________________________________ ПИБ:______________, матични број: _____________, број рачуна: ______________________________

Члан групе ______________, адреса _______________________, ПИБ: ________________ матични број: _________________

Члан групе ____________________, адреса __________________, ПИБ: _______________ матични број: _________________, чији је заступник ________________________________ ( у даљем тексту Извођач радова )

Усвојена понуда: број __________ ( заводни број понуђача), од __.__. 2014.године

Уводне одредбе

Члан 1.

У складу са Законом о јавним набавкама Фонд за уређење грађевинског земљишта, пољопривредног земљишта, водопривреду, шумарство, заштиту животне средине и комуналне делатности општине Баточина, спровео је отворени поступак јавне набавке за радове на изградњи магистралног цевовода 315 до резервоара „Плоче“ у Баточини, стационаже од km 10+107,92 до km 12+262,96.

Одлуком бр. __________ од __________.2014. године извршен је избор најповољније понуде за извођење радова и то понуђача _______________________________, бр. Понуде _________, од ___________. 2014. године.

Наведена понуда је саставни део овог уговора па у складу с тим уговорне стране приступају закључењу овог Уговора.

Средства за реализацију предметне јавне набавке се налазе на позицији 511241 – Водовод  Финансијског плана Фонда за комуналну делатност и то 50% из буџетских средстава а 50% из осталих извора, тј. на основу закљученог уговора са Републичком дирекцијом за воде, наш број уговора 025-208/14-05 од 28.05.2014. године, број уговора Републичке дирекције за воде 401-00-983/2014-07 од 16.05.2014. године.

Предмет уговора

Члан 2.

Предмет уговора је извођење радова на изградњи магистралног цевовода 315 до резервоара „Плоче“ у Баточини, стационаже од km 10+107,92 до km 12+262,96.

Члан 3.

Под извођењем радова се подразумева извођење свих радова обухваћених главним пројектом, са свим претходним припремним радовима и извођачким радовима.

Извођач се обавеује да се за потребе Наручиоца својом радним снагом, материјалом и механизацијом, савесно и стручно изведе радове на изградњи магистралног цевовода 315 до резервоара „Плоче“ у Баточини, стационаже од km 10+107,92 до km 12+262,96, а Наручилац преузима обавезу да их плати у свему према усвојеној понуди датој у отвореном поступку јавне набавке.

Цена и начин плаћања

Члан 4.

Извођач ће наведене радове извести по укупној цени од __________________ динара (словима : __________________________________________________________________ ) без ПДВ- а, односно ____________________ динара са обрачунатим ПДВ-ом.

Члан 5.

Уговорне стране су сагласне да се плаћање по овом уговору у року од 45 дана по испостављеној авансној ситуацији у износу од ________________ динара без пдв-а, односно _______________ динара са пдв-ом, по привременим ситуацијама и окончаној ситуацији, сачињеним на основу оверене грађевинске књиге изведених радова и јединичних цена из усвојене понуде бр. _________ од ____________ 2014. године, и потписаним од стране стручног надзора, с тим што окончана ситуација мора износити минимум 10% од уговорене вредности.

Уколико Наручилац делимично оспори испостављену ситуацију, дужан је да исплати неспоран део ситуације.

Извођач ће у сваком рачуну навести број Уговора о извођењу радова.

Комплетну конкурсну документацију неопходну за оверу привремене ситуације: листове грађевинске књиге, одговарајуће атесте за уграђени материјал и другу документацију Извођач доставља стручном надзору који ту документацију чува до примопредаје и коначног обрачуна, у супротном се неће извршити плаћање тих позиција, што извођач признаје без права приговора.

Финансијско обезбеђење

Члан 6.

Извођач се обавезује да на дан закључења Уговора преда Наручиоцу бланко сопствену меницу и менично овлашћење за повраћај аванса са ПДВ-ом, у корист Наручиоца, која треба да буде са клаузулом „без протеста”, роком доспећа „по виђењу” и  роком важења најмање до потписивања Записника о примопредаји.

Извођач радова је дужан да приликом закључења уговора достави меницу за добро извршење посла, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив. Меница за добро извршење посла издаје се у висини од 10% од укупне вредности уговора без ПДВ-а, са роком важности који је 30 (тридесет) дана дужи од истека рока за коначно извршење посла.

Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност менице за добро извршење посла мора да се продужи.

Наручилац ће уновчити меницу за добро извршење посла у случају да понуђач не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором. Поднета меница не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове, мањи износ или промењену месну надлежност за решавање спорова.

Извођач се обавезује да приликом примопредаје радова преда Кориснику бланко сопствену меницу и менично овлашћењe за отклањање недостатака у гарантном року, у корист Корисника, у износу од 5% од укупне вредности уговора са ПДВ-ом, која треба да буде са клаузулом „без протеста”, роком доспећа „по виђењу”  и роком важења 3 дана дуже од гарантног рока.

Уколико меница за отклањање недостатака у гарантном року не покрива у потпуности трошкове настале поводом отклањања недостатака из става 1. овог члана,  Наручилац има право да од Извођача тражи накнаду штете, до пуног износа стварне штете.

Рок извођења радова

Члан 7.

Рок за извођење радова је _____  календарских дана од дана увођења извођача радова у посао.

Крајњи рок за извођење уговорених радова је 31.12.2014.године.

У случају да дође до непредвиђених околности и раскида уговора, закљученог између Фонда и Републичке дирекције за воде, из члана 1. овог уговора, крајњи рок за реализацију овог уговора се продужава до 31.12.2015.године.

Члан 8.

Рок за извођење радова може се продужити на захтев Извођача:

-У случају прекида радова који траје дуже од 2 дана, а није изазван кривицом Извођача,

-у случају елементарних непогода и дејства више силе,

- у случају измене пројектно- техничке документације по налогу Наручиоца.

Захтев за продужење рока грађења Извођач писмено подноси Наручиоцу у року од два дана од дана сазнања за околност, а најкасније 15 дана пре истека коначног рока за завршетак радова.

Ако извођач падне у доцњу са извођењем радова нема право на продужење уговореног рока због околности које су наступиле у време доцње.

Члан 9.

Уколико извођач не заврши радове у уговореном року, дужан је да плати Наручиоцу казну у висини 0,1 % од укупне вредности за сваки дан закашњења, с тим да укупан износ уговорене казне не буде већи од 5 % укупне вредности уговорених радова.

Наплату уговорене казне Наручилац ће извршити без претходног пристанка Извођача, умањењем рачуна наведеног у окончаној ситуацији.

Ако је наручилац због кашњења у извођењу или предаји изведених радова претрпео штету која је већа од износа уговорне казне, може захтевати накнаду штете, односно поред уговорне казне и разлику до пуног износа претрпљене штете. Постојање и износ штете Наручилац мора да докаже.

Обавезе Извођача

Члан 10.

Извођач се обавезује:

Да све радове који су предмет уговора, а према усвојеној понуди изведе сагласно техничкој документацији, техничком опису, стандардима, нормативима, правилима струке, техничким прописима и предвиђеној динамици;

Да радове изведе квалитетно, у уговореном року, у свему према инвестиционо техничкој документацији, да води грађевинску књигу и грађевинси дневник;

Да одговара за квалитет употребљеног материјала, уграђене опреме и квалитет уговорених радова у року предвиђеном прописима, а да ће недостатке који се појаве у току извођења радова отклонити благовремено, тако да тиме не омета динамику извеђења радова.

Да поступа по свим примедбама и захтевима стручног надзора, односно уколико утврди да није постигнут одговарајући квалитет радова или уграђеног материјала да изврши поправку, односно да изведе радове и замену набављеног материјала о свом трошку;

Да за уграђену опрему и материјале доставити атесте произвођача, потребне сертификате, гарантне листове и упуства у вези експлотације и техничког одржавања;

Да одговорно лице Извођача радова организује обављање уговорених радова у циљу максималне безбедности радника, те одговара за штету која се у току извеђења радова причини лицима и стварима;

Да учествује у поступку техничког пријема објекта и отклони све примедбе од стране надлежног органа кои врши технички пријем објекта.

Обавезе Наручиоца

Члан 11.

Наручилац се обавезује:

Да обезбеди технички контролу главног пројекта и да Извођача уведе у посао у уговореном року и омогући у несметан приступ;

Да одреди стручни надзор над извођењема радова и о томе обавести Извођача, односно достави одговарајуће решење;

Да са Извођачем изврши примопредају извршених радова и изврши коначни обрачун стварно изведених радова и испорученог материјала;

Да у складу са Законом о планирању и изградњи прибави одобрење за изградњу објекта који су предмет овог уговора.

Извођење радова

Члан 12.

За укупан уграђени материјал Извођач мора да обезбеди сертификате квалитета и атесте који се захтевају по важећим прописима и мерама за објекте те врсте у складу са пројектном документацијом.

Извођач је дужан да о свом трошку изврши одговарајућа испитивања материјала. Поред тога, он је одговоран уколико употреби материјал који не одговара квалитету.

У случају да је због употребе неквалитетног материјала угрожена безбедност објекта, Наручилац има право да тражи да извођач поруши изведене радове и да их о свом трошку поново изведе у складу са техничком документацијом и уговореним одредбама. Уколико Извођач у одређеном року то не учини, Наручилац има право да ангажује другог извођача искључиво на трошак Извођача по овом уговору.

Надзорни орган има право да врши стручни надзор над извођењем уговорених радова и сва права и обавезе по Закону о планирању и изградњи.

Члан 13.

Извођач ће део радова који су предмет овог уговора извршити преко подизвођача ________________________________, са седиштем ____________ ПИБ ________________, матични број _____________, (ово се попуњава само у случају ако има подизвођача).

Извођач у потпуности одговара Наручиоцу за извршење уговорених обавеза, те и радове изведене од стране произвођача, као да их је сам извео.

Члан 14.

Уколико се током извођења уговорених радова појави потреба за извођењем вишкова радова Извођач је дужан да застане са том врстом радова и писмено обавести стручни надзор и Наручиоца.

По добијању писмене сагласности, Извођач радова ће извести вишак радова. Јединичне цене за све позиције из предмера радова усвојене понуде Извођача бр. ______ од ___________ године, за које се утврди постојање вишка радова остају фиксне и непроменљиве, а извођење вишка радова до 10 % количине неће утицати на продужење рока завршетка радова.

Члан 15.

Извођач може и без претходне сагласности Наручиоца, а уз сагласност стручног надзора извести хитне непредвиђене радове, уколико је њихово извођење нужно за стабилност објекта или за спречавање штете, а изазвани су ванредним и неочекиваним догађајима, који се нису могли предвидети у току израде пројектне документације.

Извођач и стручни надзор су дужни да истог дана када наступе околности из става 1. овог члана, о томе обавесте Наручиоца.

Наручилац може раскинути уговор уколико би услед ових радова цена морала бити знатно повећана, о чему је дужан да без одлагања обавести извођача.

Извођач има право на правичну накнаду за учињене неопходне трошкове и исплату дела цене за до тада извршене радове.

Члан 16.

Накнадни радови су радови који нису уговорени и нису нужни за испуњење овог уговора, те уколико Наручилац захтева да се изведу потребно их је посебно уговорити.

Фактички обављени накнадни радови, без писмено закљученог уговора су правно неважећи.

Члан 17.

У случају да, током реализације овог уговора, стручни надзор констатује да је потребно извођење додатних радова, у смислу Закона о јавним набавкама, са Извођачем се може спровести преговарачки поступак без објављивања јавног позива уколико Наручилац обезбеди средства за њихово уговарање и извођење.

Додатни радови, у смислу Закона о јавним набавкама, су радови који нису били укључени у првобитни, пројекат или у прву јавну набавку, а који су због непредвидљивих околности постали неопходни за извршење уговора, под условом да се уговор закључи са првобитним извођачем радова и да укупна вредност свих додатних радова није већа од 10 % од укупне вреднсти уговора, као и да се такви додатни радови не могу раздвојити, у техничком или економском погледу од прве јавне набавке, а да се при томе не проузрокују несразмерно велике техничке тешкоће или несразмерно велики трошкови за наручиоца, или су такви радови, које би Наручилац могао набавити одвојено од извршења овог уговора, неопходи за даље фазе извршења радова.

Примопредаја радова

Члан 18.

Извођач о завршетку уговорених радова обавештава Наручиоца и стручни надзор, а дан завршетака радова уписује се у грађевински дневник.

Примопредаја радова се врши комисијски најкасније у року од 15 дана од дана завршетка радова.

Комисију за примопредају радова чине по један представник Наручиоца, Стручног надзора и Извођача.

Комисија сачињава записник о примопредаји

Грешке, односно недостатке које утврди Наручилац у току извођења или приликом прузимања и предаје радова, Извођач мора да отклони без одлагања. Уколико те недостатке Извођач не почне да отклања у року од 3 дана и ако их не отклони у споразумном утврђеном року Наручилац ће радове поверити другом извођачу на рачун Извођача радова.

Евентуално уступање отклањења недостатка другом извођачу Наручилац ће учинити по тржишним ценама и са пажњом доброг привредника.

Гарантни рок

Члан 19.

Гарантни рок за све изведене радове износи _____________________ рачунајући од дана техничког прегледа и пријема радова.

Ако се у гарантном року појаве недостатци на изведеним радовима, Извођач је дужан да недостатке отклони без права на посебну накнаду у року који одреди Наручилац.

Ако је Извођач не поступи на начин предвиђен у претходном ставу, Инвеститор је овлашћен да недостатке отклони преко другог Извођача на терет Извођача по овом овом уговору.

Коначни обрачун

Члан 20.

Коначна количина и вредност радова по овом Уговору утврђује се на бази стварно изведених радова оверених у грађевинској књизи од стране стручног надзора и усвојених јединичних цена из понуде које су фиксне и непромењиве.

Коначни обрачун се испоставља истовремено са записником о примопредаји радова.

Раскид уговора

Члан 21.

Свака од уговорних страна има право на раскид овог уговора у случају неиспуњења уговорених обавеза друге уговорне стране.

Моментом пријема обавештења о раскиду овог уговора наступа доспелост уговорених обавеза по питању уговрене казне, као и друге последице у складу са Законом.

Измене уговора

Члан 22.

Измене овог уговора врше се само у писаној форми, путем анекса, уз предходну сагласност свих потписаних уговора.

Остале одредбе

Члан 23.

За све што није предвиђено овим уговором важе одредбе Закона о планирању и изградњи објекта и Закона о облигационим односима.

Члан 24.

У случају спора уговора се месна надлежност Привредног суда у Крагујевцу.

Члан 25.

Уговор је сачињен сагласно вољи уговорених страна што исте потврђују својим потписима, а ступа на снагу даном потписивања обе уговорене стране.

Члан 26.

Овај уговор је сачињен у 4 (четири) истоветна примерка, од којих по 2 (два) примерка за сваку страну.

## НАРУЧИЛАЦ                                                     ИЗВОЂАЧ РАДОВА

________________________                                                             __________________________

Александра Ивић, директор

VIII  ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач __________________________________ [навести назив понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:

| ВРСТА ТРОШКА | ИЗНОС ТРОШКА У РСД |
| --- | --- |
| УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ |  |

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно.

| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
| --- | --- | --- |

IX  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26. Закона, ________________________________________,

(Назив понуђача)

даје:

ИЗЈАВУ

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку јавне набавке Радови на изградњи магистралног цевовода 315 до резервоара „Плоче“ у Баточини, стационаже од km 10+107,92 до km 12+262,96, бр. 03/2014, поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
| --- | --- | --- |

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2. Закона.

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

X  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА  ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2. ЗАКОНА

У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача дајем следећу

ИЗЈАВУ

Понуђач........................................................................................... у поступку јавне набавке Радови на изградњи магистралног цевовода 315 до резервоара „Плоче“ у Баточини, стационаже од km 10+107,92 до km 12+262,96 бр. 03/2014, поштовао је обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и гарантујем да је ималац права интелектуалне својине.

Датум 		           Понуђач

________________                        М.П.                   __________________

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

| Наручилац | Период извршења радова | Врста радова | Вредност изведених радова без ПДВ-а |
| --- | --- | --- | --- |

XI  СПИСАК ИЗВЕДЕНИХ РАДОВА

Датум: ________________                   МП                            Овлашћено лице

__________________

XII  ПОТВРДА О РЕАЛИЗАЦИЈИ ЗАКЉУЧЕНИХ УГОВОРА

_____________________________________

Назив наручиоца

_____________________________________

Адреса

Овим потврђујемо да је понуђач

,из_________________________________________________________________

(написати облик наступања: а) самостално; б) члан групе; ц) овлашћени члан;

д) подизвођач)

за потребе Наручиоца

____________________________________________________________ ,

квалитетно и у уговореном року извео радове

___________________________________________________________________

(навести врсту радова)

у вредности од укупно ______________ динара без пдв-а, односно у вредности

од укупно ________________ динара са пдв-ом од чега уговорена вредност

радова на изградњи магистралног цевовода износи ______________ динара без

пдв-а односно _________________ динара са пдв-ом, а на основу уговора број

____________________________ од _________________.

Ова потврда се издаје ради учешћа на тендеру и у друге сврхе се не може користити.

Контакт особа Наручиоца: ______________________________,

Телефон: _________________

Датум: Потпис овлашћеног лица Наручиоца

___________ __________________________________

М.П.

Образац копирати у потребном броју примерака.

XIII  ИЗЈАВА О ОДГОВОРНОМ ИЗВОЂАЧУ, КОЈИ ЋЕ РЕШЕЊЕМ БИТИ ИМЕНОВАН ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА У ЈАВНОЈ НАБАВЦИ БРОЈ 03/2014

Овим потврђујемо да ће доле наведени одговорни извођач радова бити расположив у периоду извршења уговора за извођење радова на:

______________________________________________________________

(уписати врсту радова)

Бр.1. Име и презиме _____________________________________________

Број лиценце              _______________________________________

Назив привредног субјекта који ангажује одговорног

извођача:  _____________________________________________________

Образац потписује и оверава овлашћено лице понуђача уколико наступа самостално или са подизвођачима.Уколико наступа у групи, образац потписује и оверава овлашћено лице овлашћеног члана групе понуђача или овлашћено лице члана групе.

Датум: _______________                                           Потпис овлашћеног лица

___________________________

М.П.

- ГАРАНЦИЈА ЗА ОЗБИЉНОСТ ПОНУДЕ

- ОБРАЗАЦ МЕНИЧНОГ ПИСМА – ОВЛАШЋЕЊА

На основу Закона  о меници и тачке 1, 2 и 6 Одлуке о облику, садржини и начину коришћења јединствених инструмената платног промета

Дужник – правно лице:	______________________________________________

Седиште – адреса:          ______________________________________________

Матични број: ____________________    ПИБ:_____________________________

У месту: _________________________  Дана: ____________________________

Текући рачун: _____________________  Код банке: _______________________

ИЗДАЈЕ ПОВЕРИОЦУ: _________________________________________________

Текући рачун: _____________________   Код банке: _______________________

МЕНИЧНО ПИСМО – ОВЛАШЋЕЊЕ ЗА КОРИСНИКА  БЛАНКО, СОЛО МЕНИЦЕ Предајемо вам бланко, соло меницу ____________ (број менице) и овлашћујемо __________________________________________, као Повериоца, да предату меницу може попунити на износ од _______________ динара (10%, од вредности уговора /без ПДВ/), на име озбиљности понуде, по ЈНВВ број 03/2014.

Овлашћује се _________________________________________, као Поверилац, да у складу са конкурсном документацијом за наплату доспеле хартије од вредности - менице, безусловно и неопозиво, без протеста и трошкова, вансудски, иницира наплату, издавањем налога за наплату на терет рачуна Дужника код банке, а у корист рачуна Повериоца.

Овим изричито и безусловно ОВЛАШЋУЈЕМО банке код којих имамо рачуне, да наплату изврше на терет рачуна Дужника код тих банака, односно овлашћујемо ове банке да поднете налоге за наплату заведу у евиденцију редоследа чекања због евентуалног недостатка средстава на рачуну или због обавезе поштовања редоследа наплате са рачуна утврђеног Законом о платном промету и прописима донетим на основу овог закона, и истовремено изјављујемо да се одричемо права на повлачење и отказивање налога за наплату и на сторнирање задужења по основу обавеза из конкурсне документације и потписаног и овереног меничног овлашћења за корисника бланко соло менице од ______. 2014.године.

Меница је важећа 60 (шездесет) дана од дана отварања понуде и у случају да у току трајања рока  дође до: промена лица овлашћених за заступање предузећа, лица одговорних за располагање средствима са рачуна Дужника, промена печата, статусних промена код Дужника, оснивања нових правних субјеката од стране Дужника и других промена од значаја за правни промет.

Меница се може поднети на наплату најраније трећег дана од дана доспећа наведених обавеза Понуђача _______________________.

Датум издавања Овлашћења __. __. ____. године

ДУЖНИК – ИЗДАВАЛАЦ МЕНИЦЕ	                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ________________________________

- ГАРАНЦИЈА ЗА ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА

- ОБРАЗАЦ МЕНИЧНОГ ПИСМА – ОВЛАШЋЕЊА

На основу Закона  о меници и тачке 1, 2 и 6 Одлуке о облику, садржини и начину коришћења јединствених инструмената платног промета

Дужник – правно лице:	_____________________________________________

Седиште – адреса:	_____________________________________________

Матични број: ____________________ ПИБ: _____________________________

У месту: _________________________ Дана: _____________________________

Текући рачун: _____________________  Код банке:  _______________________

ИЗДАЈЕ ПОВЕРИОЦУ: _________________________________________________

Текући рачун: _____________________   Код банке: _______________________

МЕНИЧНО ПИСМО – ОВЛАШЋЕЊЕ ЗА КОРИСНИКА  БЛАНКО, СОЛО МЕНИЦЕ Предајемо вам бланко, соло меницу ____________ (број менице) и овлашћујемо _________________________________, као Повериоца, да предату меницу може попунити на износ од _______________ динара (10%, од вредности уговора /без ПДВ/), на име озбиљности понуде, по ЈНВВ број 03/2014.

Овлашћује се ________________________________, као Поверилац, да у складу конкурсном документацијом  за наплату доспеле хартије од вредности - менице, безусловно и неопозиво, без протеста и трошкова, вансудски, иницира наплату, издавањем налога за наплату на терет рачуна Дужника код банке, а у корист рачуна Повериоца.

Овим изричито и безусловно ОВЛАШЋУЈЕМО банке код којих имамо рачуне, да наплату изврше на терет рачуна Дужника код тих банака, односно овлашћујемо ове банке да поднете налоге за наплату заведу у евиденцију редоследа чекања због евентуалног недостатка средстава на рачуну или због обавезе поштовања редоследа наплате са рачуна утврђеног Законом о платном промету и прописима донетим на основу овог закона, и истовремено изјављујемо да се одричемо права на повлачење и отказивање налога за наплату и на сторнирање задужења по основу обавеза из конкурсне документације  и потписаног и овереног меничног овлашћења за корисника бланко соло менице од ______. 2014.године.

Меница је важећа 30 (тридесет) дана дуже од дана истека рока за коначно извршење посла и у случају да у току трајања рока  дође до: промена лица овлашћених за заступање предузећа, лица одговорних за располагање средствима са рачуна Дужника, промена печата, статусних промена код Дужника, оснивања нових правних субјеката од стране Дужника и других промена од значаја за правни промет.

Меница се може поднети на наплату најраније трећег дана од дана доспећа наведених обавеза Понуђача _______________________.

Датум издавања Овлашћења __. __. ____. године

ДУЖНИК – ИЗДАВАЛАЦ МЕНИЦЕ	                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ________________________________

- ГАРАНЦИЈА ЗА ПОВРАЋАЈ АВАНСА

- ОБРАЗАЦ МЕНИЧНОГ ПИСМА – ОВЛАШЋЕЊА

На основу Закона  о меници и тачке 1, 2 и 6 Одлуке о облику, садржини и начину коришћења јединствених инструмената платног промета

Дужник – правно лице:	_____________________________________________

Седиште – адреса:	_____________________________________________

Матични број: ____________________ ПИБ: _____________________________

У месту: _________________________ Дана: _____________________________

Текући рачун: _____________________  Код банке:  _______________________

ИЗДАЈЕ ПОВЕРИОЦУ: _________________________________________________

Текући рачун: _____________________   Код банке: _______________________

МЕНИЧНО ПИСМО – ОВЛАШЋЕЊЕ ЗА КОРИСНИКА  БЛАНКО, СОЛО МЕНИЦЕ Предајемо вам бланко, соло меницу ____________ (број менице) и овлашћујемо _________________________________, као Повериоца, да предату меницу може попунити на износ од _______________ динара (са ПДВ-ом), на име повраћаја аванса, по ЈНВВ број 03/2014.

Овлашћује се ________________________________, као Поверилац, да у складу конкурсном документацијом  за наплату доспеле хартије од вредности - менице, безусловно и неопозиво, без протеста и трошкова, вансудски, иницира наплату, издавањем налога за наплату на терет рачуна Дужника код банке, а у корист рачуна Повериоца.

Овим изричито и безусловно ОВЛАШЋУЈЕМО банке код којих имамо рачуне, да наплату изврше на терет рачуна Дужника код тих банака, односно овлашћујемо ове банке да поднете налоге за наплату заведу у евиденцију редоследа чекања због евентуалног недостатка средстава на рачуну или због обавезе поштовања редоследа наплате са рачуна утврђеног Законом о платном промету и прописима донетим на основу овог закона, и истовремено изјављујемо да се одричемо права на повлачење и отказивање налога за наплату и на сторнирање задужења по основу обавеза из конкурсне документације  и потписаног и овереног меничног овлашћења за корисника бланко соло менице од ______. 2014.године.

Меница је важећа најмање до потписивања Записника о примопредаји; и у случају да у току трајања рока  дође до: промена лица овлашћених за заступање предузећа, лица одговорних за располагање средствима са рачуна Дужника, промена печата, статусних промена код Дужника, оснивања нових правних субјеката од стране Дужника и других промена од значаја за правни промет.

Меница се може поднети на наплату најраније трећег дана од дана доспећа наведених обавеза Понуђача _______________________.

Датум издавања Овлашћења __. __. ____. године

ДУЖНИК – ИЗДАВАЛАЦ МЕНИЦЕ	                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ________________________________

- ГАРАНЦИЈА ЗА ОТКЛАЊАЊЕ НЕДОСТАТАКА У ГАРАНТНОМ РОКУ

- ОБРАЗАЦ МЕНИЧНОГ ПИСМА – ОВЛАШЋЕЊА

На основу Закона  о меници и тачке 1, 2 и 6 Одлуке о облику, садржини и начину коришћења јединствених инструмената платног промета

Дужник – правно лице:	_____________________________________________

Седиште – адреса:	_____________________________________________

Матични број: ____________________ ПИБ: _____________________________

У месту: _________________________ Дана: _____________________________

Текући рачун: _____________________  Код банке:  _______________________

ИЗДАЈЕ ПОВЕРИОЦУ: _________________________________________________

Текући рачун: _____________________   Код банке: _______________________

МЕНИЧНО ПИСМО – ОВЛАШЋЕЊЕ ЗА КОРИСНИКА  БЛАНКО, СОЛО МЕНИЦЕ Предајемо вам бланко, соло меницу ____________ (број менице) и овлашћујемо _________________________________, као Повериоца, да предату меницу може попунити на износ од _______________ динара (5%, од вредности уговора са ПДВ-ом), на име отклањања недостатака у гарантном року, по ЈНВВ број 03/2014.

Овлашћује се ________________________________, као Поверилац, да у складу конкурсном документацијом  за наплату доспеле хартије од вредности - менице, безусловно и неопозиво, без протеста и трошкова, вансудски, иницира наплату, издавањем налога за наплату на терет рачуна Дужника код банке, а у корист рачуна Повериоца.

Овим изричито и безусловно ОВЛАШЋУЈЕМО банке код којих имамо рачуне, да наплату изврше на терет рачуна Дужника код тих банака, односно овлашћујемо ове банке да поднете налоге за наплату заведу у евиденцију редоследа чекања због евентуалног недостатка средстава на рачуну или због обавезе поштовања редоследа наплате са рачуна утврђеног Законом о платном промету и прописима донетим на основу овог закона, и истовремено изјављујемо да се одричемо права на повлачење и отказивање налога за наплату и на сторнирање задужења по основу обавеза из конкурсне документације  и потписаног и овереног меничног овлашћења за корисника бланко соло менице од ______. 2014.године.

Меница је важећа 3 (три) дана дуже од гарантног рокаи у случају да у току трајања рока  дође до: промена лица овлашћених за заступање предузећа, лица одговорних за располагање средствима са рачуна Дужника, промена печата, статусних промена код Дужника, оснивања нових правних субјеката од стране Дужника и других промена од значаја за правни промет.

Меница се може поднети на наплату најраније трећег дана од дана доспећа наведених обавеза Понуђача _______________________.

Датум издавања Овлашћења __. __. ____. године

ДУЖНИК – ИЗДАВАЛАЦ МЕНИЦЕ	                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ________________________________